Zał. nr 6

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

umowa zawarta w dniu ……………….….. roku pomiędzy:

Powiatowym  Zarządem Dróg Publicznych w Radomiu

z siedzibą 26-600 Radom , ul. Graniczna 24 – jednostką organizacyjną  Powiatu Radomskiego,

NIP: 948-22-42-113  REGON: 672007987

reprezentowaną przez:

…………………………………………………….

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

…………………………………………………………………..……………………………..

…………………………………………….. …………………………………………………

……………………………………………………………..………………………………….

reprezentowaną przez:

……………………………………………………………………………

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”

Niniejsza umowa zostaje zawarta zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 2015 r. Dz. U. poz. 2164) i w sprawach w niej nie uregulowanych stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

§ 1

1. Zamawiający  zleca, a Wykonawca  zobowiązuje się do wykonania usługi polegającej na:  Opracowaniu dokumentacji geodezyjnej  do celów regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod pas drogowy drogi powiatowej  nr …………..……………

w ramach zadania inwestycyjnego, w zakresie szczegółowo określonym w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym integralną część niniejszej umowy

2. Zakres i sposób wykonania  usługi określają:

1) Oferta Wykonawcy  - załącznik  nr 1 do umowy,

2) Opis Przedmiotu Zamówienia

§ 2

- W terminie do dnia …………………………. Wykonawca wykona i złoży do weryfikacji operat techniczny dotyczący regulacji stanu prawnego drogi powiatowej nr ………………… we właściwym miejscowo Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Na potwierdzenie tego faktu Wykonawca przekaże Zamawiającemu kserokopię zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych, które wraz z operatem technicznym złożył we właściwym miejscowo Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej 
i Kartograficznej, opatrzoną pieczęcią potwierdzającą datę wpływu lub wraz z dowodem nadania dokumentacji w placówce pocztowej Poczty Polskiej.

- W terminie  5 dni roboczych od dnia wpisania operatu technicznego do materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Wykonawca wyda Zamawiającemu całość dokumentacji, której wymagania techniczne i szczegółowy zakres został określony

w opisie przedmiotu zamówienia o którym mowa w § 1 umowy.

- Wydanie dokumentacji nastąpi w siedzibie Zamawiającego, na okoliczność czego strony  sporządzą  protokół  przekazania dokumentacji.

- W terminie 30 dni od daty  przekazania dokumentacji Zamawiający ma prawo zgłosić  zastrzeżenia  co  do kompletności  dokumentacji  i  jej  zgodności  z  zapisami  zawartymi 
w opisie przedmiotu zamówienia.

- W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 4, Wykonawca w terminie        wyznaczonym przez Zamawiającego usunie wszelkie zgłoszone nieprawidłowości.

- W przypadku usunięcia w wyznaczonym terminie wszystkich nieprawidłowości, o których  mowa  w ust. 5 bądź nie zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń następuje sporządzenie  protokołu  końcowego odbioru dokumentacji.

7. W przypadku, gdy w następstwie zgłoszenia zastrzeżeń Wykonawca nie wyda Zamawiającemu wolnej od wad dokumentacji w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 5, albo, gdy wydana w tym terminie dokumentacja nadal zawiera nieprawidłowości lub jest niekompletna, Zamawiający może zlecić wykonanie zastępcze poprawienia lub uzupełnienia dokumentacji, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

8. Przyjęcie dokumentacji przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy                                                z odpowiedzialności względem Zamawiającego za jakość tej dokumentacji oraz jej kompletność, z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

9. Wykonawca do czasu wydania przez właściwy organ ostatecznej decyzji o nabyciu na własność Powiatu Radomskiego nieruchomości zajętych pod drogę powiatową nr ……….. zobowiązuje się do nieodpłatnego poprawienia bądź uzupełnienia przygotowanej dokumentacji geodezyjnej w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

10. Wykonawca zobowiązuje się dokonać stabilizacji granic pasa drogowego słupkami betonowymi  (beton zbrojony z krzyżem u góry), w punktach jego załamania oraz w punktach na linii prostej   (w odległości nie większej niż 200 m) z zachowaniem dobrej wizury z danego punktu na punkt sąsiedni. Z czynności zastabilizowania granic Wykonawca sporządzi protokół, a na załączniku mapowym zaznaczy miejsca (punkty) zastabilizowane znakami granicznymi. Powyższą czynność  należy wykonać w terminie 60 dni od dnia powiadomienia przez Zamawiającego o wydaniu przez właściwy organ ostatecznej decyzji

o nabyciu na własność powiatu radomskiego nieruchomości zajętych pod drogę powiatową  nr ………………  pod  rygorem kary umownej w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto,

o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia.

§ 3

- Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu wykonania dokumentacji geodezyjnej w przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie pomiarów w terenie.

O ewentualnym uznaniu przedłużenia terminu wykonania zamówienia, będzie decydował Zamawiający po złożeniu przez Wykonawcę pisemnego wniosku  w powyższej sprawie.

2. Zamawiający  przewiduje możliwość zmiany osób  wymienionych § 7 umowy  
     oraz  uszczegółowienia  dokumentów  określonych w  opisie przedmiotu zamówienia,
     o którym  mowa w § 1 umowy.

§ 4

1. Z tytułu wykonania prac, o których mowa w § 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie   ryczałtowe w łącznej kwocie brutto ...................................................... zł,

w tym:

wartość netto ……………………..zł, podatek VAT …… zł.

Wynagrodzenie zapłacone zostanie w ciągu 30 dni od dostarczeniu Zamawiającemu  faktury.

2.  Zamawiający nie dopuszcza fakturowania częściowego.

3. Podstawą wystawienia faktury jest protokół  końcowego odbioru dokumentacji, o którym     mowa  w   § 2 ust. 6 umowy, podpisany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego.

4.  Wynagrodzenie zapłacone zostanie w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze, przy czym za datę zapłaty uważany będzie dzień złożenia przelewu przez  Zamawiającego.

§ 5

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy, ze skutkiem natychmiastowym bez wyznaczenia dodatkowego terminu, w przypadku gdy:

1) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania dokumentacji pomimo upływu połowy okresu przewidzianego na wykonanie dokumentacji geodezyjnej lub nie kontynuuje jej wykonywania pomimo wezwania złożonego na piśmie przez Zamawiającego;

2) Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie wyda Zamawiającemu wolnej od wad  i kompletnej dokumentacji geodezyjnej.

2. Zamawiający wykona prawo odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę do odstąpienia zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie.

3. Zamawiający może także odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 6

Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy w formie kar umownych w następujących wypadkach 
i wysokościach:

1.   Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

1) za opóźnienie w przekazaniu dokumentacji geodezyjnej do właściwego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne w stosunku do terminu wskazanego w § 2 ust. 1 umowy, w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia,

2) za cały okres usuwania braków czy nieprawidłowości wskazanych przez organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny w protokołach weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych przez Wykonawcę do zasobu, począwszy od dnia otrzymania pierwszego protokołu przez Wykonawcę 
(po terminie określonym w § 2 ust. 1  ) do dnia otrzymania protokołu z pozytywnym wynikiem weryfikacji  w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia.

Wykonawca zobowiązany jest do zawiadamiania Zamawiającego o wszystkich otrzymanych z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej protokołach, niezwłocznie po ich otrzymaniu, poprzez przesłanie ich kserokopii.

3) za opóźnienie w przekazaniu dokumentacji w stosunku do terminu  wskazanego w § 2 ust. 2 umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia,

4) za opóźnienie w usunięciu zgłoszonych nieprawidłowości, o których mowa w § 2 ust. 5  wysokości 0,2% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie nieprawidłowości.

5) za opóźnienie w wykonaniu zobowiązań, o których mowa w § 2 ust. 9 w wysokości 0,5%   wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia,

6)  z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20%  wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

2.   Zamawiający zapłaci Wykonawcy :

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający  kary umowne w  wysokości  10% wynagrodzenia netto, o którym mowa  w § 4 ust. 1 umowy.

- za zwłokę w zapłacie faktury odsetki w wysokości ustawowej dla płatności nieterminowych za każdy dzień zwłoki.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 7

1. Zamawiający wyznacza …………………………………………… tel. ……………………
    jako koordynatora prac w zakresie realizacji zobowiązań umownych.

2. Wykonawca wyznacza ……………………………….…………… tel. ……………………

- geodetę z wymaganymi uprawnieniami, odpowiedzialnego za opracowanie dokumentacji,

o której   mowa w § 1 umowy.

3.  Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób wskazanych w  ust. 1 i 2, z tym, że osoba wskazana na stanowisko, o którym mowa w ust. 2 musi spełniać wymagania określone przez Zamawiającego.

4. Zmiana osoby, o której mowa w  ust. 2 wymaga pisemnej zgody Zamawiającego, ale nie

wymaga aneksu do umowy.

§ 8

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9

1. Wszelkie spory mogące wynikać  w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

2.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustaw

kodeks cywilny, prawo zamówień publicznych i prawo geodezyjne i kartograficzne.

§ 10

Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej                ze stron.

Załączniki stanowiące integralną cześć umowy:

1. Oferta Wykonawcy

2. Opis przedmiotu zamówienia

ZAMAWIAJĄCY:                                                                           WYKONAWCA: