POWIATOWY  ZARZĄD  DRÓG  PUBLICZNYCH w RADOMIU

ul. Graniczna 24

26-600 Radom

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

na zamówienie nr 13/2016

pn.:

Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 3527W

Antoniówka – Groszowice – Piotrowice wraz z przebudową drogi  (I Etap)

Przetarg nieograniczony

(szacunkowa  wartość zamówienia jest mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych 
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych)

Specyfikację zatwierdził:

Dyrektor  
Powiatowego Zarządu Dróg

Publicznych w Radomiu

mgr inż.  Joanna Chojnacka

Radom, dnia  10 maja 2016 roku

Informacje ogólne

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera:

| Tom I | INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW WRAZ Z FORMULARZAMI |  |
| --- | --- | --- |
|  | Rozdział 1 | Instrukcja dla Wykonawców |
|  | Rozdział 2 | Formularz Oferty i kosztorysu ofertowego |
|  | Rozdział 3 | Formularze określające spełnienie warunków przez Wykonawców |
| Tom II | ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY |  |
| Tom III | DOKUMENTACJA OKREŚLAJĄCA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA |  |
|  | Załącznik nr 1 | Plan orientacyjny. |
|  | Załącznik nr 2 | Dokumentacja projektowa. |
|  | Załącznik nr 3 | Komplet specyfikacji technicznych. |
|  | Załącznik nr 4 | Przedmiar robót. |
|  | Załącznik nr 5 | Projekt stałej organizacji ruchu. |
|  | Załącznik nr 6 | Warunki oznakowania robót drogowych. |

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej: 
http://pzd-radom.finn.pl – zakładka Zamówienia publiczne – przetargi (pobranie jest bezpłatne), ponadto SIWZ można nabyć w siedzibie Zamawiającego na ul. Granicznej 24 pok. 107 lub za zaliczeniem pocztowym.

Koszt  zakupu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wynosi – 25 zł

Tom I

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

WRAZ  Z  FORMULARZAMI

ZAWARTOŚĆ:

| Rozdział 1 | Instrukcja dla Wykonawców |  |
| --- | --- | --- |
| Rozdział 2 | Formularz Oferty i kosztorysu ofertowego |  |
|  | Formularz 2.1. | Druk oferty. |
|  | Formularz 2.2. | Kosztorys ofertowy. |
| Rozdział 3 | Formularze określające spełnienie warunków przez Wykonawców: |  |

|  | Formularz 3.1. | Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o którym mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp. |
| --- | --- | --- |
|  | Formularz 3.2. | Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. |
|  | Formularz 3.3. Formularz 3.4. Formularz 3.5 | Informacja o przynależności do grupy kapitałowej/Informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej. Wykaz robót budowlanych. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych. |
|  | Formularz 3.6. | Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. |
|  | Formularz 3.7. | Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia budowlane. |
|  | Formularz 3.8. | Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. |

ROZDZIAŁ I

INSTRUKCJA DLA  WYKONAWCÓW

## 1.  NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

1.1 Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu - jednostka organizacyjna Powiatu Radomskiego

ul. Graniczna 24, 26-600 Radom

tel./fax  48-38-15-060 lub 48-36-55–801 w. 231

NIP: 948-22-42-113   REGON: 672007987

godziny  urzędowania:

Poniedziałek:		7 30 – 16 00

Wtorek – Czwartek: 	7 30 – 15 30

Piątek:			7 30 – 15 00

adres strony internetowej: http://pzd-radom.finn.pl

adres strony internetowej na której dostępna jest Specyfikacja  Istotnych Warunków Zamówienia:

http://pzd-radom.finn.pl    – zakładka Zamówienia publiczne - przetargi

e-mail: pzdp@tlen.pl

2.   Tryb udzielenia  zamówienia

2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest  w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie  art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zwanej 
w dalszej części niniejszej  specyfikacji  „ustawą Pzp”

2.2. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza próg 30.000 euro, a  nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty  5 225 000 euro, o której mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2.3. Źródła finansowania

Zamówienie nie będzie finansowane ze środków Unii Europejskiej.

3.   Opis przedmiotu  zamówienia

3.1. Symbol wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45.00.00.00-7 Roboty budowlane

45.22.11.11-3 Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych

45.23.31.20-6 Roboty w zakresie budowy dróg

3.2 Nazwa zamówienia

Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 3527W Antoniówka – Groszowice – Piotrowice wraz z przebudową drogi (I Etap)

3.3  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych oznaczonych nazwą:

Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 3527W Antoniówka – Groszowice – Piotrowice wraz z przebudową drogi (I Etap), na odcinku długości 895 m

od km 3+300 do km 4+195.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) przebudowę obiektu mostowego na rzece Pacynce

W ramach robót należy wykonać min.:

-  rozbiórkę istniejącego mostu,

- wykonanie posadowienia obiektu na palach fundamentowych o średnicy 1,00 m,

- wykonanie przyczółków żelbetowych ze skrzydełkami,

- wykonanie ustroju niosącego z 11 belek typu Kujan NG 15 o długości całkowitej 14,70 m,

- wykonanie zabudowy chodnikowej,

- wykonanie płyty przejściowej,

- wykonanie nawierzchni jezdni na moście.

2) I etap przebudowy drogi powiatowej nr 3527W na odcinku długości 895 m

od km 3+300  do km 4+195

W ramach robót należy wykonać min.: poszerzenie jezdni do szer. 5,5 m, wzmocnienie

istniejącej konstrukcji drogi,  renowację odwodnienia,  umocnienie poboczy , budowę

chodnika,  przebudowę  zjazdów, oznakowanie pionowe i poziome.

Przebudowę obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 3527W Antoniówka – Groszowice – Piotrowice wraz z przebudową I etapu drogi należy wykonać zgodnie  z  warunkami SIWZ –

w  szczególności zgodnie ze stanowiącymi załączniki do niej:

- Dokumentacją projektową.

2. Szczegółowymi  Specyfikacjami  Technicznymi (SST).

3. Przedmiarem robót.

Uwaga: Jeżeli  przy opisie przedmiotu zamówienia, w dokumentacji projektowej, kosztorysie  lub SST wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie 
w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń itp. równoważnych nie gorszych od założonych w w/w dokumentach.

3.4. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zamówieniem w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazanych w ramach niniejszego  postępowania.

3.5.  Szczegółowo przedmiot zamówienia  został określony w  Tomie III SIWZ - DOKUMENTACJA OKREŚLAJĄCA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

3.6.   Zestawienie robót planowanych do wykonania w ramach w/w zamówienia podane jest w druku

kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik do SIWZ.

3.7.   W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć (zlecić) Podwykonawcom części, opisanego

w pkt 3.3. zamówienia, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części    zamówienia, której wykonanie powierzy Podwykonawcom lub podania nazw firm Podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

3.8.  Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, ustawy Pzp Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania  o udzielenie zamówienia.

3.9.  Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu, zostały określone w istotnych postanowieniach umowy –Tom II SIWZ.

3.10. Informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które,                 z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu, zostały określone w istotnych postanowieniach umowy – Tom II SIWZ.

4. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania przez Wykonawcę ofert częściowych.

5. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania przez Wykonawcę ofert wariantowych.

6.  Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których  mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Pzp – do 50 % wartości zamówienia podstawowego.

7. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA .

7.1  Termin wykonania przedmiotu zamówienia  - do dnia 31 października 2016 roku.

7.2 Za termin wykonania przedmiotu zamówienia przyjmuje się dzień pisemnego zgłoszenia

Zamawiającemu przez Wykonawcę gotowości do odbioru przedmiotu zamówienia wraz

z przekazaniem pełnej dokumentacji odbiorowej.

Pisemne zgłoszenie gotowości do odbioru dla swej skuteczności musi zawierać adnotację Inspektora Nadzoru o sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentów odbiorowych.

8.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY  SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp i których opis zamieszczony został w pkt. 8.2 SIWZ oraz niepodlegający wykluczeniu z powodu niespełniania warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp.

8.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

8.2.1.  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy

prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału  w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 9.1.1. SIWZ.

8.2.2.  posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia:

Zamawiający dokona sprawdzenia oceny spełnienia tego warunku na podstawie dokumentów potwierdzających, że Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował                          co najmniej jedno zamówienie związane z budową/przebudową mostu  oraz roboty drogowe polegające na budowie/przebudowie drogi, a wartość tych robót w  ramach umowy nie była niższa niż 1.200.000 PLN  lub zrealizował co najmniej 2 zamówienia w  tym: jedno zadanie związane z wykonaniem budowy/przebudowy mostu o wartości co najmniej 800.000 PLN, drugie zadanie  polegające na budowie/przebudowie  drogi o wartości co najmniej 400.000 PLN.

Wykonawca zobowiązany będzie załączyć do wykazu robót budowlanych dowody dotyczące najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Przy czym Zamawiający przez najważniejsze roboty budowlane rozumie roboty wskazane                            na potwierdzenie spełniania opisanego wyżej warunku udziału w postępowaniu.

8.2.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia:

1) potencjał techniczny

Zamawiający dokona sprawdzenia oceny spełnienia tego warunku  na podstawie dokumentów

potwierdzających, że Wykonawca dysponuje potencjałem technicznym gwarantującym

przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacjach technicznych

wykonania i odbioru robót budowlanych (SST). W szczególności wymaga się, żeby

Wykonawca dysponował co najmniej n/w sprzętem:

- układarka mas bitumicznych sterowana elektronicznie o szerokości układania  co najmniej 5,50 m  – 1 szt., (ze względu na ułożenie warstwy ścieralnej całą szerokością)

- skrapiarka – 1 szt.

- koparka – 1 szt.

- walec stalowy gładki – 2 szt.

- walec ogumiony – 1 szt.

- wytwórnia mas bitumicznych  (WMB) wydajności 100 Mg/h – 1 szt.

Wykonawca może także wymienić alternatywne porównywalne technicznie narzędzia

i urządzenia proponowane przez siebie dla danych robót, dołączając uzasadnienie swoich  propozycji.

2) potencjał kadrowy:

Zamawiający dokona sprawdzenia oceny spełnienia tego warunku  na podstawie dokumentów potwierdzających, że Wykonawca dysponuje osobami legitymującymi się doświadczeniem i kwalifikacjami odpowiednimi do stanowisk jakie zostaną im powierzone.

Wykonawca przedstawi w ofercie:

- co najmniej 1 osobę na stanowisko kierownika budowy posiadającą uprawnienia

w specjalności drogowej i mostowej lub odpowiadające  im  ważne  uprawnienia  budowlane, które zostały  wydane na podstawie  wcześniej obowiązujących przepisów,

lub

- dwie osoby z których jedna osoba posiada uprawnienia w specjalności drogowej a druga

osoba w specjalności mostowej lub odpowiadające  im  ważne  uprawnienia  budowlane,

które zostały  wydane na podstawie  wcześniej obowiązujących przepisów.

8.2.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej:

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału  w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 9.1.1. SIWZ.

8.3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów,   niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami 
w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

8.4. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie         oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 9, na zasadzie spełnia – nie spełnia.

9. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

9.1. Na potwierdzenie spełnienia warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp 
i których opis sposobu spełniania został zamieszczony w pkt 8.2. SIWZ należy – pod rygorem wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp -  złożyć  następujące oświadczenia i dokumenty:

9.1.1. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa 
w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp ( Formularz nr 3.1 do SIWZ).

9.1.2.Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (Formularz 3.4. do SIWZ).

9.1.3. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu  i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami (Formularz 3.5. do SIWZ).

9.1.4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi , wraz z informacjami na temat ich  kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami. ( Formularz 3.6. do SIWZ).

9.1.5 Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają  wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 
( Formularz 3.7. do SIWZ).

9.2.  Dowodami, o których mowa w pkt. 9.1.2. są:

1) poświadczenia;

2) inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie

jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt. 1).

9.3. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem na rzecz, którego roboty budowlane, wskazane

w wykazie, o którym mowa w pkt. 9.1.2., zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt. 9.2.

9.4. W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa odpowiednio 
w pkt. 9.1.2. oraz 9.2., budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.

9.5. W sytuacji, gdy Wykonawca polega na doświadczeniu, potencjale technicznym lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz, że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia oraz dokumenty zawierające m. in. informacje dotyczące:

a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu

zamówienia;

c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem;

d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

9.6. W sytuacji, gdy Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22

ust. 1 ustawy Pzp,  polega na zasobach  innych podmiotów na zasadach określonych 
w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zobowiązany jest załączyć do oferty oświadczenie tych podmiotów o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (Formularz 3.2 do SIWZ)

9.7. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp, należy - pod rygorem wykluczenia z postępowania - złożyć następujące dokumenty:

9.7.1. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (Formularz nr 3.2. do SIWZ).

9.7.2. Aktualny odpisu z właściwego rejestru  lub z centrali ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

9.7.3. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków ,lub zaświadczenia ,że uzyskał przewidziane  prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie                w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

9.7.4  Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy  Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega                          z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i  społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

9.7.5. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia

16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.),

albo informację o tym, że Wykonawca nie należy grupy kapitałowej (Formularz 3.3 do SIWZ)

9.8. Informacja dla Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej.

9.8.1. Jeżeli  Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 9.7.2. – 9.7.4  – składa dokument  lub  dokumenty wystawione w kraju, w którym ma on siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające   odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie  zalega  z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

9.8.2. Dokumenty o których mowa w pkt. 9.8.1. lit. a powinny być wystawione nie wcześniej  niż  
6 miesięcy  przed upływem terminu składania ofert. Dokument o którym mowa  w pkt. 9.8.1.

lit. b powinien być wystawiony  nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

9.8.3.  Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub  miejsce zamieszkania, nie wydaje się  dokumentów, o których mowa w pkt. 9.8.1., zastępuje się  je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym  albo organem samorządu  zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca  zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis pkt 9.8.2. stosuje się odpowiednio.

9.8.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego  siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie   niezbędnych informacji  dotyczących przedłożonego dokumentu.

9.9. Wymagania formalne dotyczące składanych oświadczeń i dokumentów

9.9.1. Dokumenty i oświadczenia wymagane    dla potwierdzenia      spełnienia   przez   Wykonawców

warunków  udziału w postępowaniu ( za wyjątkiem  oświadczenia  wymienionego  w pkt. 9.1.1.

SIWZ, dokumentów wymienionych w pkt.  9.7.5. SIWZ,  zobowiązania o którym mowa 
           w pkt. 9.5.  SIWZ, które muszą zostać złożone   w formie  pisemnej tj. oryginału)  należy złożyć

w oryginale lub kopii poświadczonej  za zgodność  z  oryginałem przez Wykonawcę.

9.9.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz                            w  przypadku   innych   podmiotów,   na   zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych   w   art. 26   ust. 2b   ustawy Pzp,   kopie   dokumentów dotyczących odpowiednio

Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio   przez Wykonawcę lub te podmioty. Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).

9.9.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania od Wykonawcy,  przedłożenia do wglądu, oryginałów lub notarialnie poświadczonych kopii  wymienionych  dokumentów, wyłącznie  wtedy, gdy złożona  kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

9.9.4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język  polski.

10.  INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ

O ZAMÓWIENIE

10.1. Dopuszczalne jest złożenie oferty wspólnej zgodnie z trybem art. 23 ustawy Pzp.

Nazwy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia muszą zostać wskazane w ofercie.

10.2. Przy złożeniu oferty wspólnej (np. konsorcjum, spółka cywilna) Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Pisemne pełnomocnictwo lub pełnomocnictwa winny być dołączone do oferty. Nie złożenie pełnomocnictwa lub pełnomocnictwo wadliwe podlega  uzupełnieniu w trybie  art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

UWAGA:

Pełnomocnictwo musi wskazywać pełnomocnika (może to być zarówno jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jak i osoba trzecia). Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi udzielić pełnomocnictwa, w tym samym zakresie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą udzielić pełnomocnictwa na jednym dokumencie, wówczas każdy z nich musi złożyć odpowiednie oświadczenie (podpisują osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy).

  - W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

- oświadczenie wymienione w pkt.  9.1.1. SIWZ powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców;

- dokumenty wymienione w pkt. 9.1.2 – 9.1.5., składa dowolny Wykonawca/dowolni Wykonawcy wykazujący spełnienie warunków, spośród Wykonawców składających wspólna ofertę;

- oświadczenie wymienione w pkt. 9.7.1 SIWZ, dokumenty wymienione w pkt. 9.7.2.-9.7.4. albo odpowiadające im określone w pkt 9.8.1. i 9.8.3 SIWZ oraz  dokumenty wymienione w pkt. 9.7.5. SIWZ, powinny być złożone przez każdego Wykonawcę.

10.4. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie  uznana za najkorzystniejszą, wówczas po okresie przewidzianym na wniesienie odwołania, a przed podpisaniem umowy powinni przedłożyć umowę konsorcjum, stwierdzającą solidarną i niepodzielną odpowiedzialność za realizację zamówienia, zawierającą, co najmniej:

- zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego    swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,

- określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,

w której Partner Wiodący będzie upoważniony do podejmowania zobowiązań związanych                           z realizacją umowy.

  - Wykonawca składający ofertę wspólną, nie może złożyć w jednym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego odrębnej oferty własnej lub drugiej oferty wspólnie z innymi wykonawcami. Wszystkie oferty złożone przez tego Wykonawcę Zamawiający odrzuci.

10.6. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy – dla Zamawiającego nie są wiążące w tym zakresie wzajemne uregulowania umowne (np. umowa konsorcjum lub spółki cywilnej) pomiędzy Wykonawcami. Zamawiający może żądać wykonania zamówienia w całości od któregokolwiek z Wykonawców, od kilku lub od wszystkich łącznie, niezależnie od postanowień umowy wewnętrznej (np. umowy konsorcjum lub spółki cywilnej) zawartej przez Wykonawców.

10.7. Jeżeli pełnomocnictwo wystawione jest tylko do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia, to przed podpisaniem umowy z Wykonawcą muszą oni udzielić stosownego pełnomocnictwa lub zawrzeć umowę określającą prawa i obowiązki poszczególnych Wykonawców w tym uprawnienie do podpisania umowy.

10.8. Oferta składana w ramach działalności gospodarczej prowadzonej w oparciu o umowę spółki cywilnej stanowi ofertę wspólną. Do oferty należy dołączyć odpowiednie pełnomocnictwo(a) udzielone przez wszystkich wspólników dla jednego ze wspólników lub dla osoby trzeciej, upoważniające osobę umocowaną do działania w imieniu i na rzecz wszystkich wspólników spółki w zakresie, o którym mowa powyżej.

Jeżeli upoważnienie do złożenia oferty wspólnej wynika z umowy spółki cywilnej, to do oferty zamiast pełnomocnictwa można załączyć tę umowę (oryginał) lub jej kopię poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem lub jej kopię uwierzytelnioną przez wszystkich wspólników.

11. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ

11.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia  prowadzi się w języku polskim  z zachowaniem formy pisemnej.

11.2. Wszelkie, oświadczenia, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający oraz Wykonawcy będą przekazywać pisemnie, faksem oraz drogą elektroniczną. Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną  (zgodnie z wyborem Zamawiającego) faktu otrzymania każdej informacji przekazanej w innej formie niż pisemna, a na żądanie Wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania od niego informacji.

11.3. Uzupełnienia dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw dokonywane na skutek wezwania w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, wyjaśnienia Wykonawców dotyczące treści oferty w tym dotyczące ceny ofertowej, wyrażenie zgody na poprawienie omyłek, dla swej skuteczności powinny przed upływem terminów wyznaczonych przez Zamawiającego zostać dostarczone:

- w formie pisemnej, lub

- drogą faksową bądź elektroniczna oraz niezwłocznie dostarczone w formie pisemnej.

11.4. Wszystkie dokumenty związane z przeprowadzeniem postępowania przetargowego, należy przesyłać na adres Zamawiającego podany w pkt 1.

11.5. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.

11.6. Pracownikami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami na etapie prowadzonego postępowania przetargowego są:

1. Anna Szewczyk – sprawy proceduralne,

2. Katarzyna Krześniak – sprawy merytoryczne.

11.7. Opis sposobu udzielania wyjaśnień treści SIWZ

11.7.1.Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert

- pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

11.7.2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 11.7.1. lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.

11.7.3. Przedłużenie terminu składania ofert nie ma wpływu na bieg terminu składania wniosku o którym mowa w pkt. 11.7.1.

11.7.4.	Przed upływem terminu do składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści SIWZ. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią SIWZ i zostanie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zostanie udostępniona na stronie internetowe Zamawiającego.

11.7.5. Jeżeli zmiana treści SIWZ będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w sposób przewidziany w art. 38 ust. 4a ustawy Pzp oraz jeżeli będzie to konieczne przedłuży termin składania ofert zgodnie 
z art. 12a ustawy Pzp.

11.7.6. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży czas składania ofert  informując o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz zamieści informację na stronie  internetowej.

12.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

12.1.  Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:

20.000 zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych)

12.2.  Wadium należy wnieść na okres związania ofertą tj. od 25.05.2016r. do 23.06.2016 r., w terminie do dnia 25.05.2016 r. do godz. 1300. 
Wadium musi być wniesione przed upływem terminu  składania ofert.

Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu  uważa się  wadium, które znajdzie się na koncie Zamawiającego  do  dnia 25.05.2016 r. do godz. 1300.

12.3. Wadium może być wniesione:

- w pieniądzu na konto:

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu

Bank Śląski  S.A.  w Katowicach O/Radom 89 1050 1793 1000 0022 5857 3464

- poręczeniach bankowych  lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej , z tym ze poręczenie kasy  musi być poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa  w art. 6 b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. 2007 r.  Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

12.4.  W przypadku składania wadium w formie, o której mowa  w pkt. 12.3. pkt. b), c), d), e)

kopia dokumentu powinna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę oraz trwale połączona z ofertą natomiast oryginał dokumentu należy dołączyć do oferty                  w oddzielnej kopercie oznaczonej oryginał wadium.

12.5. W przypadku składania wadium w formie przelewu pieniędzy na konto PZDP w Radomiu , Wykonawca złoży w ofercie oryginał lub kserokopię przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

12.6. Wykonawca, który nie dokona zabezpieczenia oferty akceptowalną formą wadium zostanie przez Zamawiającego wykluczony z przetargu.

12.7.  Kasa Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Radomiu  nie przyjmuje wpłat gotówkowych.

12.8.  Gwarancja bankowa lub gwarancja ubezpieczeniowa, stanowiąca formę wniesienia wadium lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy, winna spełniać co najmniej następujące wymogi:

- ustalać beneficjenta gwarancji, tj.: jego nazwę i adres,

- określać kwotę gwarantowaną w PLN,

- określać termin ważności gwarancji,

- podać przedmiot gwarancji, nazwę zamówienia wynikającą ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz tytuł (np. wadium, należyte zabezpieczenie umowy),

- być gwarancją samoistną, nieodwoływalną i bezwarunkową, płatną na każde żądanie,

- przewidywać wszystkie przypadki utraty wadium – zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

12.9.  Wadium wniesione w pieniądzu będzie przechowywane przez Zamawiającego na rachunku bankowym. Zwrot wadium wniesionego w pieniądzu następuje wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

12.10. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli:

- Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp,                          z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy Pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5  lub informacji  o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

- Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

12.11. Wadium zgodnie z art. 46 ust. 1, 1a i 2 ustawy Pzp zostanie zwrócone;

- wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 12.10 ppkt a),

- Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano,

- niezwłocznie, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

13. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

13.1 Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

13.2  Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

13.3  Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

13.4  Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

13.5. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

14.	OPIS  SPOSOBU  PRZYGOTOWANIA  OFERTY

14.1. Zamawiający pod rygorem odrzucenia ofert wymaga, aby oferta była właściwie sporządzona,            w szczególności powinna być zgodna ze wzorem przekazanym w SIWZ  oraz podpisana przez osobę (osoby) wymienioną w stosownym akcie prawnym –  upoważnioną do reprezentowania  Wykonawcy.

14.2. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie na papierze, pismem  czytelnym przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia  śladów. Wszelkie wymagane dokumenty załączone do oferty sporządzone w językach  obcych są składane wraz                             z tłumaczeniem na język polski.

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w postaci elektronicznej.

14.3. Oferta oraz załączniki do niej muszą być podpisane przez Wykonawcę lub osobę (osoby jeżeli do reprezentowania wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) upełnomocnione do reprezentowania wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań, zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Czytelny podpis na ofercie oraz wszystkich dokumentach ma być złożony własnoręcznie przez osobę składającą podpis ze wskazaniem co najmniej pełnego nazwiska, co umożliwi identyfikację podpisującego, zaś w przypadku podpisu nieczytelnego misi być opatrzony danymi identyfikującymi podpisującego (np. imienną pieczątką ze wskazaniem imienia i nazwiska, pełnionej funkcji lub zawarcie powyższych informacji w postaci wydruku komputerowego, zapisu maszynowego).

Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania wykonawcy oraz zaciągania 
w jego imieniu zobowiązań musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru) to do oferty należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa, ewentualnie kopię pełnomocnictwa uwierzytelnioną przez wystawcę lub kopię pełnomocnictwa poświadczoną notarialnie.

Nie złożenie pełnomocnictwa lub pełnomocnictwo wadliwe podlega uzupełnieniu w trybie

art. 26 ust 3 ustawy Pzp.

14.4. Poprawki w ofercie lub w załącznikach do  niej muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone

podpisem osoby upoważnionej.

  - Kompletna oferta musi zawierać:

- Formularz  ofertowy (Formularz 2.1. do niniejszej SIWZ),

- kosztorys ofertowy (Formularz nr 2.2. do niniejszej SIWZ)

- pozostałe dokumenty wymienione w  pkt. 9 niniejszej SIWZ.

14.6. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory                 w formie  formularzy zamieszczonych w Rozdziale 2 i 3 niniejszej SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi  wzorami co do  treści oraz opisu kolumn i wierszy.

14.7. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

14.8.  Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.

14.9. Wykonawca winien umieścić ofertę w  kopercie zaadresowanej na adres Zamawiającego:

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu

26-600 Radom ul. Graniczna 24

i posiadającej oznaczenie:

Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 3527W Antoniówka –

Groszowice – Piotrowice wraz z przebudową drogi (I Etap)

nie otwierać przed dniem 25 maja 2016 roku, godz. 1315

Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta winna posiadać firmę (nazwę) i adres Wykonawcy.

14.10. Wykonawca może wprowadzić w złożonej ofercie zmiany lub wycofać ofertę z przetargu.    Warunkiem przyjęcia i rozpatrzenia przez Zamawiającego zmian w ofercie lub wycofania oferty z przetargu jest pisemne jego powiadomienie, nie później niż w terminie składania ofert.

W przypadku zmiany ceny ofertowej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę zamienną, zawierającą wypełniony formularz oferty  z adnotacją CENA OFERTOWA ZAMIENNA.

Cena ofertowa zamienna będzie ceną oferty.

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane, opieczętowane 
i oznaczone zgodnie z postanowieniem pkt 14.10, a  zewnętrzna koperta  będzie dodatkowo oznaczona   określeniami: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

14.11. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.

14.12. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

15.	MIEJSCE ORAZ TERMIN  SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

15.1	Oferty należy złożyć w:

Powiatowym Zarządzie Dróg Publicznych w Radomiu

26-600 Radom, ul. Graniczna  24, pokój 104 – KANCELARIA 
            w terminie do dnia  25 maja 2016 r. do godz. 1300.

15.2.   Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Radomiu

ul. Graniczna 24 , 26-600 Radom, w dniu  25 maja 2016 r., o godz. 1315 w pokoju 103.

15.3		Otwarcie ofert jest jawne.

15.4	Zamawiający niezwłocznie zwróci oferty, które zostały złożone po terminie podanym wyżej.

16.  OPIS  SPOSOBU  OBLICZANIA CENY  OFERTY

16.1.  Cena ofertowa zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o kosztorys ofertowy, tj.

wypełniony druk kosztorysu ofertowego  - Formularz nr 2.2.  do SIWZ.

16.2. Kosztorys ofertowy należy sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej ściśle według kolejności

pozycji wyszczególnionych w Przedmiarze robót. Wykonawca określi ceny jednostkowe netto

oraz wartości netto dla wszystkich pozycji  wymienionych w  Przedmiarze robót.

16.3. W kosztorysie  ofertowym należy określić ceny jednostkowe netto, ceny poszczególnych pozycji kosztorysu netto (stanowiące iloczyn ceny jednostkowej i ilości jednostek), cenę końcową kosztorysu netto (stanowiącą sumę wszystkich  pozycji kosztorysu), wartość podatku VAT w wysokości podanej w kosztorysie ofertowym,  ogólną  łączną cenę ofertową brutto stanowiącą cenę zamówienia.

16.4. Ceny jednostkowe poszczególnych pozycji kosztorysu są cenami ryczałtowymi netto i winny ustalać wysokość należnego Wykonawcy wynagrodzenia za kompleksowe wykonanie jednostki obmiarowej wraz z:

- materiałami, urządzeniami niezbędnymi do prawidłowego wykonania jednostki obmiarowej, w tym wynikającymi z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, kosztorysu ofertowego;

- wszelkimi robotami-pracami pomocniczymi i towarzyszącymi, które są konieczne do prawidłowego wykonania robót ujętych w kosztorysie ofertowym, w tym pracami pomocniczymi i towarzyszącymi wynikającymi ze specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej;

- wszelkimi innymi robotami, pracami, badaniami (laboratoryjnymi), czynnościami, obowiązkami i wymogami wynikającymi z niniejszej specyfikacji (projektu umowy, specyfikacji technicznej, dokumentacji projektowej, kosztorysu ofertowego);

16.5. Kosztorys ofertowy należy opracować przy uwzględnieniu cen przewidywanych w okresie planowanej realizacji robót, rzeczywistych warunków realizacji zamówienia oraz wymogów wynikających z niniejszej specyfikacji. W podanym terminie ceny jednostkowe kosztorysu ofertowego nie będą podlegały zmianom;

16.6. Wykonawca musi określić ceny jednostkowe dla wszelkich pozycji wymienionych w kosztorysie

ofertowym.

W przypadku robót, które nie zostaną wycenione  przyjmuje się, że wycenę uwzględniono

w innych pozycjach kosztorysu ofertowego, a Wykonawca wykona je zgodnie z wymogami niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Roboty nie wycenione nie zostaną zapłacone po ich   wykonaniu.

16.7. Stwierdzenie rozbieżności pomiędzy: kosztorysem ofertowym; dokumentacją  projektową, przedmiarem robót, w okresie przed złożeniem oferty, należy zgłosić do Zamawiającego.

16.8. Cena oferty winna być wyrażona  w złotych polskich (PLN).

16.9. Ceny należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

16.10. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.

16.11. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami  o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

17. KRYTERIA  WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

17.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące  kryteria oceny ofert przypisując im odpowiednio wagi procentowe:

cena ofertowa                 - 95 % (max 95 pkt)

okres gwarancji jakości i rękojmi za wady  -   5 % (max  5 pkt)

17.2  Ocena ofert będzie dokonywana według poniższych zasad:

17.2.1. Kryterium „cena (C)” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu   zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu oferty. Ilość punktów

w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

C = (Cmin / Ci) x 95 pkt

gdzie: C min  – najniższa cena brutto z ocenianych ofert

Ci      - cena brutto oferty badanej

C      – liczba punktów za kryterium ceny

W kryterium tym można uzyskać maksymalnie 95 punktów.

17.2.2. Kryterium „okres gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonane roboty (G)” będzie rozpatrywane  na podstawie podanego na Formularzu oferty okresu gwarancji jakości 
i rękojmi za wady w pełnych latach.

W kryterium „okres gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonane roboty (G)” zostanie     zastosowana następująca metoda punktacji, Wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji jakości i rękojmi za wady:

4 lata                  – otrzyma 0 punktów (G)

5 lata                  – otrzyma 2,5 punktu (G)

6 lat i powyżej   – otrzyma 5,0 punktów (G)

W kryterium tym można uzyskać maksymalnie 5 punktów.

Najdłuższy możliwy okres gwarancji jakości i rękojmi za wady uwzględniony do oceny ofert to 
6 lat.

Oferta wykonawcy, który zaoferuje okres gwarancji poniżej 3 lat zostanie odrzucona zgodnie

z art. 89 ust. 1 pkt 2)  ustawy Pzp.

17.2.3. Ocena oferty – suma punktów za poszczególne kryteria:

P = C + G

gdzie:

C – liczba punktów za kryterium ceny

G - liczba punktów za kryterium okres gwarancji jakości i rękojmi za wady

17.3. Obliczając punktację dla poszczególnych ofert, Zamawiający zastosuje zaokrąglenia do dwóch

miejsc po przecinku.

17.4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w SIWZ

warunki oraz otrzyma największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie ze wzorem określonym 
          w pkt 17.2.3.

17.5.  Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.

17.6. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpi przynajmniej jedna przesłanka unormowana w art. 89 lub na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy Pzp.

18. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

18.1 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zgodnie z zasadami określonymi w pkt.17.

18.2 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców którzy złożyli oferty o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadniając jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom kryterium cena,

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie  faktyczne i  prawne;

- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzieleniu zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- terminie , po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

18.3 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje o których mowa w pkt. 18.2.1, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

18.4. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

18.5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w pkt 18.4. jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta, nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

18.6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

19.  PRAWO ZAMAWIAJĄCEGO DO UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU.

19.1	Zamawiający unieważni przetarg w przypadku, gdy zaistnieją przesłanki:

- nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,

- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z  najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

- postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie  zamówienia publicznego.

19.2 W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

20. ZABEZPIECZENIE  NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

20.1. Wykonawca przed podpisem umowy jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości  5 %  ceny ofertowej ( zaokrąglonej do  pełnych złotych ).

20.2. Zabezpieczenie może być wnoszone w:

- pieniądzu;

- poręczeniach  bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych.

- poręczeniach udzielanych  przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9  listopada 2000r  o utworzeniu Polskiej agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

20.3. Zabezpieczenie wniesione w formie podanej w pkt 20.2. a ) Wykonawca wpłaca przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy.

20.4. Zabezpieczenie wniesione w formie podanej w pkt 20.2. b) c) d) e) powinno być nieodpłatne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie, obowiązywać od dnia podpisania umowy do upływu 30-go dnia następującego po terminie wykonania robót wskazanym w umowie. W sytuacji przedłużenia terminu wykonania umowy termin obowiązywania zabezpieczenia zostanie odpowiednio przedłużony lub wniesione nowe zabezpieczeni.

20.5. Szczegółowe warunki i termin zwrotu zabezpieczenia określone zostały w Tomie II - Istotne Postanowienia Umowy.

21. ZAMAWIAJĄCY NIE BĘDZIE UDZIELAŁ ZALICZEK NA POCZET WYKONANIA ZAMÓWIENIA (ART. 151A USTAWY PZP)

22. DOPUSZCZALNE ZMIANY POSTANOWIEŃ ZAWARTEJ UMOWY W STOSUNKU DO TREŚCI OFERTY ORAZ OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIAN.

Wzór umowy stanowi załącznik do SIWZ.

23.  POUCZENIE  O ŚRODKACH OCHRONY  PRAWNEJ.

23.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154

pkt 5 ustawy Pzp.

23.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

c) odrzucenia oferty odwołującego.

23.3.	Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

23.4.	Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przesyłając kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

23.5. Terminy wniesienia odwołania:

a) odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane                 w inny sposób,

b)  odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej,

c)  odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. a) i b) wnosi się w terminie 5 dni  od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

23.6. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu  zamówienia,

23.7.  Jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień  Publicznych ogłoszenia                          o udzieleniu zamówienia w terminie 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy.

23.8.   Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy  Działu VI ustawy Pzp.

23.9.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

23.10. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, 
za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą specyfikacją obowiązują przepisy zawarte w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r.  
poz. 2164), a w sprawach nie uregulowanych niniejszą ustawą będą stosowane przepisy Kodeksu Cywilnego.

ROZDZIAŁ 2

Formularz Oferty i  kosztorysy ofertowe

| Formularz 2.1. | Druk oferty. |
| --- | --- |
| Formularz 2.2. | Kosztorys ofertowy – Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 3527W Antoniówka – Groszowice – Piotrowice wraz z przebudową drogi (I Etap) |

Formularz 2.1

| Firma (nazwa) i adres Wykonawcy/ pieczęć | OFERTA |
| --- | --- |

Do

Powiatowego Zarządu Dróg

Publicznych w Radomiu

ul. Graniczna 24, 26-600 Radom

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym przedkładamy niniejszą ofertę:

1. Oferujemy kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia o nazwie:

Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 3527W Antoniówka – Groszowice – Piotrowice wraz z przebudową drogi (I Etap) za łącznym wynagrodzeniem kosztorysowym brutto w wysokości:

….........................................................  złotych (słownie:.................................................................................................................................. złotych).

zgodnie z załączonym Kosztorysem ofertowym (Formularz 2.2.)

2.    Zobowiązujemy się do udzielenia gwarancji jakości i rękojmi za wady na okres ……. lat, licząc

od daty określonej w protokole odbioru końcowego.

Uwaga! Okres gwarancji należy podawać wyłącznie w pełnych latach, najniższa gwarancja jakości oraz najniższa

rękojmia za wady zgodnie z wymogami SIWZ wynosi 4 lata.

3.    Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia. W ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późniejszymi zmianami).

4. W/w zamówienie  zostanie wykonane w terminie do dnia 31 października 2016 roku. 
Za termin wykonania zamówienia przyjmuje się dzień pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę gotowości do odbioru przedmiotu umowy wraz z przekazaniem pełnej dokumentacji odbiorowej.

5. Oświadczamy, że dokonaliśmy wizji lokalnej na terenie budowy i znany nam jest jego stan    faktyczny. Wszelkie poczynione z tego tytułu wnioski i spostrzeżenia zostały uwzględnione

w   złożonej ofercie.

6.   Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia  (SIWZ) oraz wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.

7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie wskazanym 
    w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

8.  Oświadczamy, że roboty  objęte zamówieniem:

- zamierzamy wykonamy sami*

- następujące roboty zamierzamy powierzyć Podwykonawcom*

1………………………………………………………………..

2……………………………………………………………….

3……………………………………………………………….

4……………………………………………………………….

5……………………………………………………………….

- nazwy (firmy) podwykonawców na zasoby, których powołujemy się na zasadach określonych w art. 26 ust 2b, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych*

1………………………………………………………………

2……………………………………………………………...

3………………………………………………………………

(art. 36b ust 2 ustawy prawo zamówień publicznych ,,Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia)

* niepotrzebne skreślić

9. Oświadczamy, że sposób reprezentacji Wykonawcy */Wykonawców wspólnie ubiegających się

o udzielenie zamówienia* dla potrzeb zamówienia jest następujący:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólna ofertę – spółki cywilne lub konsorcja)

* niepotrzebne skreślić

10. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej oraz do zawarcia umowy na warunkach, określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ, w terminie i miejscu ustalonym przez Zamawiającego.

11. Oświadczamy, że nie wykonywaliśmy żadnych czynności związanych z przygotowaniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w celu sporządzenia oferty nie posługiwaliśmy się osobami uczestniczącymi w dokonaniu tych czynności.

12. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy

adres:……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

tel/faks: …………………………………………………………………………………………

e-mail: ………………………………………………………………………………………….

13. Załącznikami do niniejszej oferty są:

(1) ................................................................................

(2) ................................................................................

(3)  ...............................................................................

(4) ................................................................................

(5) ................................................................................

(6) ................................................................................

(7)  ...............................................................................

(8) ……………………………………………………

(9) ……………………………………………………

(10) ……………………………………………………

(11) ……………………………………………………

........................................                              ….……….……….................................................

Miejscowość,  data		                              /podpis i pieczęć upełnomocnionego   przedstawiciela  Wykonawcy/

ROZDZIAŁ 3

Formularze określające spełnienie warunków przez Wykonawców:

|  | Formularz 3.1. | Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o którym mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp. |
| --- | --- | --- |
|  | Formularz 3.2. | Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. |
|  | Formularz 3.3. Formularz 3.4. Formularz 3.5 | Informacja o przynależności do grupy kapitałowej/Informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej. Wykaz robót budowlanych. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych. |
|  | Formularz 3.6. | Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. |
|  | Formularz 3.7. | Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia budowlane. |
|  | Formularz 3.8. | Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. |

Formularz 3.1.

| Firma (nazwa) adres Wykonawcy, pieczęć | OŚWIADCZENIE ( zgodnie z art.22 ust. 1 ustawy Pzp ) |
| --- | --- |

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:

Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 3527W Antoniówka – Groszowice – Piotrowice wraz z przebudową drogi (I Etap)

oświadczamy, że:

- posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;

- dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

...........................................................	........................................................................................

/miejscowość, data/                                     /pieczęć i podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy(ców)/

Uwaga

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, niniejsze oświadczenie powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców.

Formularz 3.2.

| Firma (nazwa) adres Wykonawcy, pieczęć | OŚWIADCZENIE ( zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp ) |
| --- | --- |

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:

Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 3527W Antoniówka – Groszowice – Piotrowice wraz z przebudową drogi (I Etap)

## oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania 
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

...........................................................	........................................................................................

/miejscowość, data/                                     /pieczęć i podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy(ców)/

Uwaga

Niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Formularz 3.3.

| Firma (nazwa) adres Wykonawcy, pieczęć | Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/ informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej * |
| --- | --- |

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:

Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 3527W Antoniówka – Groszowice – Piotrowice wraz z przebudową drogi (I Etap)

informuję, że:

*nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp

*należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp w skład której

wchodzą następujące podmioty:

| Lp. | Nazwa | Adres |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |

...........................................................	........................................................................................

/miejscowość, data/                                     /pieczęć i podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy(ców)/

*niepotrzebne skreślić

UWAGA:

Niniejszą „Informację” składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie  zamówienia.

Formularz 3.4.

| Firma (nazwa) adres Wykonawcy, pieczęć | WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH |
| --- | --- |

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na zamówienie o nazwie:

Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 3527W Antoniówka – Groszowice – Piotrowice wraz z przebudową drogi (I Etap)

Oświadczamy, że wykazujemy się doświadczeniem, polegającym na wykonaniu, w okresie ostatnich  5 lat przed upływem terminu składania ofert następujących zadań, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedza i doświadczenie:

| Lp. | Nazwa Wykonawcy (podmiotu) wykazującego posiadanie doświadczenia |  | Informacje potwierdzające spełnienie warunku |  | Czas realizacji |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nazwa i adres Zamawiającego/ Zlecającego | Rodzaj zamówienia ze wskazaniem technologii wykonanej nawierzchni oraz miejsce wykonania | Wartość zamówienia w złotych (brutto) | # początek dzień/ miesiąc/ rok | # koniec dzień/ miesiąc/ rok |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Do wykazu należy załączyć dowody dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone .

UWAGA

      - Dowodami, o których mowa powyżej są:

1) poświadczenia;

2) inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest                    w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1).

2.  W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem na rzecz, którego roboty budowlane, wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów,  o których mowa powyżej.

3. W sytuacji, gdy Wykonawca polega na doświadczeniu innych podmiotów, na zasadach określonych                    w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz, że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia oraz dokumenty zawierające m. in. informacje dotyczące:

a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu

zamówienia;

c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem;

d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

...........................................................	………….................................................................................

/miejscowość, data/                                         /pieczęć i podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy(ców)/

Formularz  3.5.

| Firma (nazwa) adres Wykonawcy, pieczęć | # Wykaz # narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych |
| --- | --- |

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na zamówienie: pn.

Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 3527W Antoniówka – Groszowice – Piotrowice wraz z przebudową drogi (I Etap)

przedkładamy wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych, celem wykazania spełnienia opisanego przez Zamawiającego warunku dysponowania potencjałem technicznym do wykonania zamówienia:

| ## Nazwa narzędzi i urządzeń | Istotne dane i parametry narzędzi i urządzeń | Liczba jednostek przeznaczonych do realizacji zamówienia | Podstawa do dysponowania narzędziami i urządzeniami |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - są w dyspozycji Wykonawcy (dysponowanie bezpośrednie) | - będą w dyspozycji Wykonawcy (dysponowanie pośrednie np. podwykonastwo, dzierżawa, najem) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Wytwórnia mas bitumicznych o wydajności 100 mg/h |  |  |  |  |
| Układarka mas bitumicznych sterowana elektronicznie o szerokości układania co najmniej 5,50 m. |  |  |  |  |
| Koparka |  |  |  |  |
| Skrapiarka |  |  |  |  |
| Walec stalowy gładki |  |  |  |  |
| Walec ogumiony |  |  |  |  |

UWAGA

W sytuacji, gdy Wykonawca polega na potencjale technicznym innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia  w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz, że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia oraz dokumenty zawierające m. in. informacje dotyczące:

a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu

zamówienia;

c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem;

d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

..................................................                          ……….........................................................................................

/miejscowość, data/                                           /pieczęć i podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy(ców)/

Formularz 3.6.

| Firma (nazwa) adres Wykonawcy, pieczęć | Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia |
| --- | --- |

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:

Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 3527W Antoniówka – Groszowice – Piotrowice wraz z przebudową drogi (I Etap)

przedkładamy wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, celem wykazania spełnienia opisanego przez Zamawiającego warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

| Lp. | Imię i Nazwisko | Kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia | Podstawa do dysponowania osobą |  | Rodzaj uprawnień / Informacja dot. przynależności do izby samorządu zawodowego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - są w dyspozycji Wykonawcy (dysponowanie bezpośrednie np. umowa o pracę, umowa przedwstępna, umowa o świadczenie usług, samozatrudnienie się osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) | - będą w dyspozycji Wykonawcy (dysponowanie pośrednie np. umowa o podwykonastwo, umowa przedwstępna, umowa o współpracę, porozumienie pomiędzy pracodawcami o delegowaniu pracowników w celu wykonywania pracy u Wykonawcy) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. |  |  |  |  | Nr uprawnień: ……………………… Wskazana osoba jest członkiem: ……………..…..…………………………… o numerze ewidencyjnym: …………...…………. |
| 2. |  |  |  |  | Nr uprawnień: ……………………… Wskazana osoba jest członkiem: ……………..…..…………………………… o numerze ewidencyjnym: …………...…………. |

UWAGA

W sytuacji, gdy Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz, że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów  na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia oraz dokumenty zawierające m. in. informacje dotyczące:

a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;

c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem;

d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

...........................................................	........................................................................................

/miejscowość, data/                                     /pieczęć i podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy(ców)/

Formularz 3.7.

| Firma (nazwa) adres Wykonawcy, pieczęć | Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień |
| --- | --- |

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na zadanie pn:  Przebudowa obiektu mostowego  w  ciągu  drogi  powiatowej  nr  3527W Antoniówka – Groszowice – Piotrowice wraz

z przebudową drogi (I Etap) oświadczam, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia,  wymienione  w Formularzu 3.6. do oferty, posiadają wymagane postanowieniami  SIWZ uprawnienia.

...........................................................	........................................................................................

/miejscowość, data/                                     /pieczęć i podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy(ców)/

## Formularz 3.8.

| Firma (nazwa) adres Wykonawcy, pieczęć | ZOBOWIĄZANIE do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia |
| --- | --- |

UWAGA:

Zamiast niniejszego Formularza można przedstawić inne dokumenty, w szczególności:

- pisemne zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp

- dokumenty dotyczące:

- zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

- charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,

- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

MY NIŻEJ PODPISANI

(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu)

działając w imieniu i na rzecz

(nazwa (firma) dokładny adres Podmiotu)

Zobowiązuję się do oddania swoich zasobów

_______________________________________________________________________

(określenie zasobu – wiedza i doświadczenie, potencjał techniczny, potencjał kadrowy, potencjał ekonomiczno-finansowy)

do dyspozycji Wykonawcy:

_______________________________________________________________________

(nazwa Wykonawcy)

przy wykonywaniu zamówienia pod nazwą:

___________________________________________________________________________

Oświadczam, iż:

- udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:

_________________________________________________________________

- sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:

_________________________________________________________________

- charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący:

_________________________________________________________________

- zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

_________________________________________________________________

- okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

_________________________________________________________________

Oświadczam, ze jestem świadom, iż w przypadku szkody Zamawiającego powstałej w skutek nieudostępnienia ww. zasobów odpowiadam wobec Zamawiającego solidarnie z ww. Wykonawcą. Moja odpowiedzialność wygasa jeżeli nieudostępnienie przedmiotowych zasobów nastąpiło na skutek okoliczności, za które nie ponoszę winy.

...........................................................	........................................................................................

/miejscowość, data/                                 /pieczęć i podpis Podmiotu/osoby upoważnionej do reprezentacji Podmiotu

Tom II

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

umowa zawarta w dniu ……….. roku pomiędzy:

Powiatowym  Zarządem Dróg Publicznych w Radomiu

z siedzibą 26-600 Radom , ul. Graniczna 24 – jednostką organizacyjną  Powiatu Radomskiego, reprezentowaną przez:

…………………………………………………….

zwaną w dalszej części umowy „ Zamawiającym”

a firmą pn.:

………………………………………………………………………………………………..

z siedzibą w ……………………… przy ul …………………………………………………

zarejestrowaną w  ………………………… pod numerem ………………….………………

NIP …………………………………       REGON …………………………

reprezentowaną przez:

……………………………………………………………………………

zwaną w dalszej części umowy „ Wykonawcą”

Podstawą zawarcia umowy jest postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych             (tekst jednolity, Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) na zadanie pn: ……………………………….

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się  do wykonania  zamówienia publicznego na  roboty budowlane dotyczące  przebudowy drogi powiatowej nr ………………… ………………………..…………….. na odcinku długości………………………………………….

- Szczegółowy zakres przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 oraz warunki jego wykonania określa:

1) Oferta Wykonawcy i kosztorys ofertowy - załącznik  nr 1 do umowy,

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

3) Projekt budowlany,

4) Szczegółowe  Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót.

§ 2

- Materiały, urządzenia niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym przewidziane w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i kosztorysie ofertowym zapewnia Wykonawca.

- Materiały, o których mowa w ust.1, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym  w obowiązujących przepisach o wyrobach budowlanych oraz  wymaganiom określonym w SST.

- Materiały pochodzące z rozbiórki nie nadające się do ponownego wbudowania powinny być usunięte z terenu budowy  na składowisko Wykonawcy, bądź na wysypisko odpadów zgodnie                   z obowiązującymi przepisami o odpadach.

- Materiały pochodzące z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania zostaną przekazane Zamawiającemu. O przydatności materiału oraz miejscu jego składowania decyduje Inspektor Nadzoru.

- Wykonawca będzie przeprowadzać  badania materiałów oraz pomiary i badania wykonanych robót zgodnie z zasadami  kontroli jakości materiałów i robót określonymi w SST.

§ 3

- Przekazanie terenu budowy nastąpi w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy. W dniu  przekazania terenu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy dziennik budowy i dokumentacje projektową.

Wykonawca przystąpi do rozpoczęcia robót objętych przedmiotem  umowy w ciągu 14 dni od dnia przekazania placu budowy.

- Wykonawca  zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji zamówienia w terminie 5  dni od daty przekazania terenu budowy.

- Przedmiot umowy określony w § 1 będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez  Zamawiającego harmonogramem rzeczowo – finansowym.

- W przypadku wprowadzenia zmian mających wpływ na zmiany poszczególnych pozycji

w harmonogramie rzeczowo – finansowym, jak również terminu zakończenia robót, Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu uaktualniony harmonogram rzeczowo –   finansowy.

§ 4

- Strony ustalają, że przedmiot  umowy zostanie wykonany  w  terminie do dnia ………………...…

- Za termin wykonania  przedmiotu umowy przyjmuje się dzień pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę – potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru – gotowości do odbioru przedmiotu umowy wraz z przekazaniem niezbędnej dokumentacji odbiorowej.

W skład dokumentów odbiorowych wchodzą między innymi:

1) Dziennik budowy,

2) Książka obmiaru,

3) Operat kolaudacyjny zawierający w szczególności:

- atesty materiałów,

- pomiary i badania  wymagane SST,

- kosztorys  powykonawczy

4) Inwentaryzacja powykonawcza (złożona do formatu A4) bądź dokument potwierdzający złożenie inwentaryzacji powykonawczej w Powiatowym  Ośrodku  Dokumentacji Geodezyjnej

i Kartograficznej.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu wykonania zamówienia w przypadku:

1) konieczności wykonania robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym,

niezbędnych do  prawidłowego   wykonania przedmiotu zamówienia o którym   mowa

w § 1 umowy.

2) konieczności wykonania robót uwzględnionych w Dokumentacji projektowej, a nie

wyszczególnionych w  przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym,

3) konieczności wykonania rozwiązań zamiennych zatwierdzonych przez projektanta, w stosunku

do rozwiązań ujętych w dokumentacji projektowej,

4) jeżeli warunki atmosferyczne uniemożliwiają prowadzenie robót budowlanych zgodnie

z wymaganiami opisanymi w specyfikacji technicznej.

Wstrzymanie robót z tego powodu musi być potwierdzone w dzienniku budowy i zaakceptowane   przez Inspektora Nadzoru,

5) wystąpienia przerw w realizacji robót lub ich wstrzymanie z przyczyn niezależnych od

Wykonawcy.

- Konieczność przedłużenia terminu umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt. 3 potwierdza  Inspektor Nadzoru po złożeniu przez  Wykonawcę w trakcie  realizacji robót pisemnego wniosku z uzasadnieniem konieczności zmiany terminu oraz   podania   okresu o jaki termin powinien zostać przedłużony.

Zła organizacja pracy oraz niewielki zakres zmian ilościowych robót nie uzasadniają przedłużenia terminu umowy.

§ 5

- Za wykonanie przedmiotu  umowy w zakresie ustalonym  w § l strony ustalają  wynagrodzenie    kosztorysowe w wysokości:

| netto: | …………… zł | (słownie: …………. złotych) |
| --- | --- | --- |
| podatek VAT: | …………… zł | (słownie: …………. złotych) |
| brutto: | …………… zł | (słownie: …………. złotych) |

- Wynagrodzenie określone w ust.1 niniejszego paragrafu może ulec zmianie w przypadku:

1) wystąpienia robót zamiennych,

2) wykonania robót  wynikających z dokumentacji projektowej a nie wyszczególnionych

w przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym,

3) wprowadzenia urzędowej zmiany stawki podatku VAT,

4) zmiany ilości robót  w poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego,

5) zaniechania części robót, które nie będą miały wpływu na wykonanie zamówienia zgodnie ze

sztuką budowlaną.

- Ceny jednostkowe podane w kosztorysie ofertowym będą obowiązywać na czas realizacji tej umowy i nie podlegają waloryzacji .

- Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robót zostanie ustalone w oparciu o kosztorys powykonawczy za faktycznie wykonane ilości jednostek obmiarowych i cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym z uwzględnieniem zmian wynikających  z  ust. 2 niniejszego paragrafu.

- Zwiększenie wynagrodzenia ponad kwotę podaną w ust. 1 niniejszego paragrafu wymaga sporządzenia aneksu do umowy.

- Wynagrodzenie Wykonawcy, rozliczone będzie na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę na:

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu

26-600 Radom ul. Graniczna 24

NIP  948 -22-42-113      REGON:   672007987

§ 6

- Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe do wysokości 90% wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

- Faktury częściowe mogą być wystawiane nie częściej niż raz w miesiącu na podstawie potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru n/w dokumentów:

- protokołu odbioru robót częściowych,

- kosztorysu robót wykonanych w danym okresie,

- zestawienie ilości i wartości wykonanych robót sporządzonego w rachunku narastającym.

- Pierwsza faktura może być wystawiona na kwotę stanowiącą co najmniej 5 % wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust.1 umowy.

- Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o:

-   kosztorys robót wykonanych w danym okresie,

- kosztorys powykonawczy zadania,

- protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy,

- zestawienie wartości wykonanych robót sporządzone narastająco, pomniejszone                              o zsumowaną kwotę poprzednio zafakturowaną.

Dołączone do faktury dokumenty muszą być sprawdzone przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiającego.

- Faktury płatne będą z konta Zamawiającego w ciągu 30 dni licząc od daty jej otrzymania pod warunkiem uregulowania (zapłaty) przez Wykonawcę wszelkich zobowiązań wobec podwykonawców.

Datą zapłaty jest dzień wydania polecenia przelewu bankowego przez Zamawiającego.

6. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę do realizacji zamówienia Podwykonawców,    wykonawca zobowiązany jest załączyć każdorazowo do wystawionych przez siebie faktur:

1)  kopię wystawionych przez Podwykonawców faktur i dowodów zapłaty zobowiązań wobec

Podwykonawców wynikających z tych faktur,

2) oświadczenie Podwykonawców że Wykonawca nie  zalega z żadnymi zobowiązaniami                        w stosunku do Podwykonawców, wynikającymi z umowy Podwykonawstwa, złożone nie wcześniej niż w dniu wystawienia danej faktury przez Wykonawcę.

7.    W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę wszelkich dowodów zapłaty, o których mowa              w ust. 6, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane 
w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

8.  W  przypadku uchylania się przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane od obowiązku zapłaty, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego odpowiedniemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

9.  Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 8, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

10. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych odpowiedniemu podwykonawcy.

11.  Wykonawca ma prawo zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia odpowiedniemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 8  w terminie

7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

12.  W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 11, Zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia odpowiedniemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo,

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia odpowiedniemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy albo,

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia odpowiedniemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

13. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty odpowiedniemu podwykonawcy, o którym mowa w ust. 8 Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

14. Zapłata przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy dokonana będzie w terminie 30 dni od  dnia zgłoszenia roszczenia.

§ 7

- Zamawiający dopuszcza  możliwość zlecenia przez Wykonawcę wykonania części robót będących przedmiotem umowy podwykonawcom, o ile Wykonawca zamiar zlecenia robót podwykonawcy

zgłosi Zamawiającemu.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany. Przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo wniesienia w terminie 14 dni od dnia przedłożenia projektu umowy, pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku gdy:

1) termin  zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany                        w umowie o podwykonastwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

2) przedmiot umowy dotyczący podwykonastwa  bądź dalszego podwykonastwa nie będzie tożsamy z przedmiotem  niniejszego zamówienia,

3) termin wykonania umowy o podwykonastwo wykracza poza termin wykonania wskazany                  w  § 4 ust.1,

4)  umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego,

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń, o których mowa w ust. 3,  w ciągu 14 dni do przedłożonego przez wykonawcę projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia  na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy                  o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 14 dni od  dnia jej zawarcia.

- Zamawiającemu przysługuje prawo złożenia pisemnego sprzeciwu do umowy                                      o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane   w terminie 14 dni od dnia jej przełożenia Zamawiającemu w przypadkach, o których mowa w ust. 3.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane, przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy                  o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia,  z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie nie dotyczy umów o wartości większej niż 50 000 zł.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 3 pkt. 1), Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawcy jak za swoje własne.

- Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa  z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

- Zmiana podwykonawcy wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiającego oraz rozliczenia    wykonanych  robót z  dotychczasowym  podwykonawcą.

- Zatrudnienie dodatkowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy lub zmiana zakresu prac powierzonych podwykonawcom możliwa jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 8

1. Zmiany zakresu rzeczowego mogą wynikać z:

1) konieczności wykonania  robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym,  niezbędnych do  prawidłowego   wykonania przedmiotu zamówienia o  którym   mowa w § 1 umowy,

2) konieczności wykonania robót uwzględnionych w Dokumentacji projektowej, a nie   wyszczególnionych w  przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym,

3) konieczności  wykonania rozwiązań zamiennych zatwierdzonych przez projektanta, w stosunku   do rozwiązań   ujętych w dokumentacji projektowej,

4) konieczności wykonania robót  polegających na zmianie ilości robót w poszczególnych pozycjach  kosztorysu ofertowego,

5) zaniechania części robót, które nie będą miały wpływu na wykonanie zamówienia zgodnie

z zasadami wiedzy technicznej.

2. Zmiany zakresu rzeczowego, o których mowa w ust. 1. wymagają zgody Inspektora   Nadzoru  oraz  akceptacji Zamawiającego, a jeżeli dotyczy zmian w dokumentacji projektowej również zgody projektanta.

3. W przypadku wprowadzenia zmian mających wpływ na termin  zakończenia robót,   Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu uaktualniony harmonogram rzeczowo –   finansowy.

§ 9

- Jeżeli roboty wynikające z wprowadzonych postanowieniami § 8 ust. l  zmian, odpowiadają  opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa określona w kosztorysie ofertowym używana będzie  do  wyliczenia  wysokości  wynagrodzenia.

- Jeżeli roboty wynikające z wprowadzonych postanowieniami § 8 ust.  l zmian, nie odpowiadają   opisowi   pozycji   w   kosztorysie ofertowym,   Wykonawca   powinien przedłożyć  do  akceptacji  Zamawiającego   kalkulację   ceny jednostkowej  tych robót z uwzględnieniem średnich                          cen rynkowych nie wyższych   od   średnich     publikowanych     w    wydawnictwie     „Sekocenbud" dla województwa mazowieckiego    w    miesiącu,   w   którym kalkulacja jest sporządzana  oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach  Nakładów   Rzeczowych   (KNR),  a w przypadku   robót,   dla   których   nie   określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego.

- Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2, Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach zgodnie z postanowieniami ust. 2.

- Wykonawca powinien dokonać wyliczeń wartości robót, o których mowa w ust. 2 oraz przedstawić Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian przed rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian.

§ 10

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) przekazanie Wykonawcy w terminie określonym § 3 ust. 1

- terenu budowy,

- dziennika budowy

- dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego

- Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

1) kompleksowe wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją, o której mowa w § 1,  wymogami sztuki budowlanej i odpowiednimi przepisami prawa,

2) oznaczenie i zabezpieczenie terenu budowy, zapewnienie warunków bezpieczeństwa w  trakcie wykonywania robót,

3) zabezpieczenie znajdującego się na terenie budowy sprzętu i materiałów przed kradzieżą, uszkodzeniem, i zniszczeniem,

4) stała współpraca z Zamawiającym w zakresie realizacji przedmiotu umowy,

5) kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami OST i SST,

6) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy,

7) skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru dokumentów pozwalających na  ocenę   prawidłowego wykonania  przedmiotu zamówienia ,

8) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego terenu budowy  czystego i nadającego się do użytkowania,

9) informowanie Inspektora  Nadzoru o terminie   robót  ulegających zakryciu, oraz terminie   odbioru  robót  zanikających   w  terminach i w zakresie  określonym w  OST  i SST,

10) informowanie Inspektora Nadzoru o problemach lub okolicznościach  mogących wpłynąć  na  jakość robót lub termin zakończenia robót,

11) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na  terenie budowy kontrolach  i wypadkach,

12) opracowanie na własny koszt projektu organizacji ruchu na czas robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania   ruchem  oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem,

13) oznakowanie terenu zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu,

14) usuwanie wad stwierdzonych w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady,

15) naprawienie na własny koszt szkód i zniszczeń wyrządzonych osobom trzecim w wyniku prowadzonych robót.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za:

1) uszkodzenie i zniszczenie instalacji naniesionych na planie uzbrojenia terenu oraz tych instalacji, których istnienie można było przewidzieć w trakcje realizacji robót,

2) uszkodzenia i zniszczenia spowodowane z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy na terenie sąsiadującym z terenem budowy przekazanym Wykonawcy,

3) szkody i zniszczenia spowodowane na skutek zdarzeń losowych i innych powstałe przed odbiorem końcowym przedmiotu umowy,

4) uszkodzenie i zniszczenie  znaków geodezyjnych znajdujących się w obrębie realizowanej inwestycji,

Z tytułu powstałych szkód oraz ich naprawy Wykonawcy nie przysługują żadne dodatkowe roszczenia.

§ 11

- Wykonawca zobowiązany jest skierować do wykonania  robót osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

- Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy w osobie ……………………. posiadający uprawnienia budowlane nr ………………………………………….

- Osoba wskazana w ust. 2 będzie działać w granicach określonych w ustawie
Prawo Budowlane.

- Zamawiający dopuszcza zmianę kierownika budowy, z tym, że osoba wskazana na to stanowisko musi spełniać wymagania określone w SIWZ.

- Zmiana kierownika budowy wymaga formy pisemnej. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę

w terminie 5 dni od daty przedłożenia propozycji.

- Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana kierownika budowy winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

- Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania budową innej osoby może stanowić podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

§ 12

Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą prawo budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym pracownikom, których Zamawiający wskaże w okresie realizacji przedmiotu umowy.

§ 13

- Zamawiający wyznacza do pełnienia nadzoru inwestorskiego …………………………. posiadającego uprawnienia budowlane ………………………….…………………………………...

- Osoba wskazana w ust. l będzie działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo   budowlane.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. l. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę. Zmiana ta winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej   umowy.

§ 14

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – bez zbędnej zwłoki lecz nie dłużej niż 3 dni  od dnia powiadomienia o   odbiorze Inspektora Nadzoru.

- Odbiór częściowy – bez zbędnej zwłoki lecz nie dłużej niż 3 dni od dnia powiadomienia o odbiorze Inspektora Nadzoru.

- Odbiór końcowy   w ciągu 21 dni od daty  powiadomienia  Zamawiającego przez Wykonawcę o wykonaniu zamówienia  i potwierdzeniu   gotowości odbioru przez Inspektora   Nadzoru.

- Za termin wykonania zamówienia przyjmuje się dzień pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę gotowości do odbioru przedmiotu umowy wraz z przekazaniem pełnej dokumentacji odbiorowej.

Pisemne zgłoszenie gotowości do odbioru dla swej skuteczności musi zawierać adnotację Inspektora Nadzoru o sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentów odbiorowych .Wyznacza  się  5 dniowy termin na sprawdzenie  przez Inspektora Nadzoru dokumentów związanych z realizacją przedmiotu umowy.

W przypadku ustalenia  przez  Inspektora Nadzoru, że roboty nie zostały ukończone lub dokumenty odbiorowe są  wadliwe lub niekompletne Inspektor Nadzoru  wskazując przyczynę odmawia potwierdzenia gotowości do odbioru.

- Odbiór częściowy robót polega na sprawdzeniu i ocenie jakości i ilości robót objętych tym  odbiorem. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru nie częściej niż raz w miesiącu. Odbiór wykonanych robót dokumentowany jest stosownym protokołem

- Odbiór końcowy dotyczy odbioru wykonania całego przedmiotu umowy.

- Z czynności odbioru  końcowego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane  w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na  usunięcie stwierdzonych   w trakcie odbioru wad.

§ 15

- Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu umowy jakościowo dobrze, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, bez wad, które pomniejszą wartość robót lub uczynią obiekt nieprzydatnym do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu … lata/lat gwarancji jakości i rękojmi za wady na całość wykonanych robót. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się od dnia następnego po dokonaniu odbioru końcowego.

W przypadku stwierdzenia przy odbiorze końcowym wad od dnia potwierdzenia usunięcia wad  stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy.

- Okres rękojmi za wady biegnie równolegle z okresem udzielonej gwarancji jakości. Roszczenia z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości mogą być dochodzone także po upływie terminu ich obowiązania jeżeli Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady w okresie ich obowiązywania.

- W okresie  trwania gwarancji jakości i rękojmi za wady przeglądy gwarancyjne będą się odbywały   w następujących terminach:

- na każde żądanie Zamawiającego w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad,

- na jeden miesiąc przed zakończeniem okresu rękojmi za wady,

- na jeden miesiąc przed zakończeniem okresu udzielonej gwarancji jakości,

- na uzasadniony wniosek Wykonawcy.

W każdym przypadku koszt przygotowania organizacji przeglądów ponosi Wykonawca.

W przypadku niestawienia się Wykonawcy w ustalonym miejscu i terminie przeglądu Zamawiający uprawniony jest do dokonania przeglądu jednostronnie.

- Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego (w terminie nie dłuższym niż 5 dni od daty przeglądu)  usunięcia ujawnionych i wskazanych przez Zamawiającego wad.

Termin przystąpienia do usuwania wad w technicznie uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na związane z tym koszty.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego, to Zamawiający może:

1) usunąć je na koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikających z gwarancji jakości lub rękojmi za wady,

2) naliczyć wykonawcy karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto Wykonawcy o którym  mowa w § 5 ust. 1  za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

- Uszkodzenia, które uwidoczniły się w okresie gwarancji  i zostały naprawione podlegają na nowo   gwarancji na okres wyszczególniony  w ust. 2.

- W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu, lub po wygaśnięciu umowy, Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym za  wszelkie szkody (wydatki, koszty postępowań), oraz roszczenia osób trzecich w przypadku gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub braku dołożenia należytej staranności przez   Wykonawcę przy wykonaniu przedmiotu umowy.

§ 16

- Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości  5 % wynagrodzenia brutto (zaokrąglonego do pełnych złotych)  o którym mowa w § 5 ust. 1 tj. w wysokości ……………….. zł  (słownie: …………………………… złote).

- W dniu zawarcia umowy Wykonawca wnosi Zamawiającemu pełną kwotę ustalonego w ust. 1 zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie ……………………………………….

1) w trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w trybie określonym w art. 149 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie stanowi zmiany treści umowy.

2) w przypadku  przedłużenia terminu zakończenia robót poza okres obowiązywania

wniesionego zabezpieczenia  należytego wykonania umowy,  Wykonawca jest zobowiązany

przedłużyć termin  obowiązywania  dotychczasowego  zabezpieczenia lub wnieść nowe

zabezpieczenie na przedłużony okres obowiązywania umowy.

Nowy  dokument   należy  dostarczyć najpóźniej w dniu   podpisania   aneksu  zmieniającego       termin  zakończenia robót.

- Zwrot wniesionego zabezpieczenia:

1) 70% ustalonej wartości zabezpieczenia tj. kwota ………………….. złotych  gwarantująca  należyte wykonanie przedmiotu umowy, zostanie zwolniona w ciągu 30 dni po zakończeniu odbioru końcowego robót i stwierdzeniu przez zamawiającego wykonanie ich w sposób należyty, bez  jakichkolwiek wad i usterek, które stanowiłyby podstawę roszczeń Zamawiającego do Wykonawcy.

2) 30% wartości zabezpieczenia tj. kwota ……………………….. złotych zabezpieczająca roszczenia  Zamawiającego z tytułu  rękojmi  za wady zwrócona zostanie nie później niż                    w ciągu 15 dni po upływie  okresu rękojmi  za wady.

- Strony postanawiają, że zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady w wysokości 30%  kwoty o której mowa w ustępie 1, tj. …………………………. zł (słownie: ………………………… złotych) zostanie wniesione przez Wykonawcę w formie ……………………………………….

- W przypadku nie wniesienia  przez Wykonawcę zabezpieczenia z tytułu rękojmi za wady   Zamawiający kwotę  o której mowa ust. 3 pkt. 2)  zatrzyma z faktury końcowej.

- Zamawiający może wstrzymać się ze zwrotem zabezpieczenia roszczeń z tytułu okresu rękojmi, o której mowa w ust. 5, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych  
w trakcie odbioru pogwarancyjnego wad lub jest w trakcie ich usuwania.

§ 17

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) za opóźnienie  w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2%  wynagrodzenia  netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia,

2) za opóźnienie  w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w wysokości 0,2%   wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust.1   umowy, za każdy dzień opóźnienia,

3) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy –  w wysokości 20 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust.1  umowy,

4) jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca lub inny Podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiającego karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust.1  umowy,

5) w wysokości 3 000 zł z tytułu:

a) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

b) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany,

c) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo

lub jej zmiany,

d) braku zmiany umowy o podwykonastwo w zakresie terminu zapłaty,

6) jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego - w wysokości 1% wynagrodzenia netto,  o  którym   mowa w § 5 ust. 1 umowy,

7) za brak oznakowania lub oznakowanie niezgodne z zatwierdzonym projektem organizacji

ruchu na czas robót:

- za stwierdzone po raz pierwszy przez kontrolującego uchybienia w wysokości
l 000,00 zł,

- za każde następne stwierdzenie uchybienia w wysokości 5 000,00 zł,

8) w przypadku wystąpienia wad nie dających się usunąć, a umożliwiających eksploatację wykonanego obiektu, Zamawiający pomniejszy należne Wykonawcy wynagrodzenie                   o kwotę oszacowaną na podstawie metod określonych w Wymaganiach Technicznych WT-2 Nawierzchnie Asfaltowe 2008,

9) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku wstrzymania robót bez  zgody Zamawiającego na okres dłuższy niż  10 dni  w wysokości 0,1 % wynagrodzenia  netto określonego w § 5 ust. 1 umowy  za każdy następny dzień.

2. Kary umowne wymienione w § 17 ust. 1 obciążające Wykonawcę naliczane będą łącznie tj.                        z każdego tytułu w przypadku jego zaistnienia.

3.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu:

1) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego - w wysokości 10 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust.1 umowy. Kary nie obowiązują  jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn zależnych od  Wykonawcy,

2) w razie zwłoki w zapłacie wynagrodzenia przez Zamawiającego, Wykonawcy przysługują odsetki w ustawowej wysokości.

4.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania  do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści, także w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego

z przyczyn za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.

§ 18

- Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych przepisami ustawy – prawo   zamówień publicznych oraz kodeksu cywilnego.

- Zamawiający może ponadto odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca narusza w sposób podstawowy jej postanowienia.

1) Do podstawowych naruszeń umowy, zalicza się w szczególności następujące przypadki:

- Wykonawca bez zgody Zamawiającego wstrzymuje roboty na okres dłuższy niż 30 dni,

- Wykonawca popadł w stan likwidacji,

- Wykonawca nie stawił się na przekazanie placu budowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn, lub nie kontynuuje ich pomimo   wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- co najmniej dwukrotnie naliczono kary umowne za nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia,

- Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z jej postanowieniami,                            w szczególności, gdy niezgodnie z warunkami umowy zleca wykonanie części lub całości robót podwykonawcy  (np. gdy zleca podwykonawcy zakres robót nie wskazany w ofercie, gdy zleca wykonanie robót  podwykonawcy bez zgody Zamawiającego).

- co najmniej trzykrotnie Zamawiający dokonał bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w § 6 ust. 7,

- konieczność dokonania przez Zamawiającego bezpośrednich zapłat odpowiedniemu podwykonawcy na sumę większą niż 5 % wartości umowy.

- W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji    robót budowlanych w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia terenu budowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia. Dokonana inwentaryzacja, zatwierdzona przez Inspektora nadzoru stanowi podstawę rozliczenia między stronami.

- Zamawiający w przypadku odstąpienia od umowy  przez Zamawiającego z winy Wykonawcy skorzysta  z  instytucji kar umownych, o których mowa w  § 17 oraz gwarancji o których mowa                w  § 15 i § 16.

§ 19

- W  sprawach  nieuregulowanych  mniejszą umową stosuje  się  przepisy ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane i kodeksu  cywilnego

- Wszelkie zmiany, z zastrzeżeniem § 7 ust. 11, § 11 ust. 2 oraz § 13 ust. 1, niniejszej umowy wymagają aneksu  sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wszelkie  spory mogące wynikać w  związku z realizacją niniejszej  umowy będą rozstrzygane  przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 20

Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla Zamawiającego i Wykonawcy.

§ 21

Załączniki stanowiące integralną część umowy:

- Oferta Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:                                                               WYKONAWCA:

TOM III

DOKUMENTACJA OKREŚLAJACA PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA

Integralną część niniejszej specyfikacji stanowi:

|  | Załącznik nr 1 | Plan orientacyjny. |
| --- | --- | --- |
|  | Załącznik nr 2 | Dokumentacji projektowej. |
|  | Załącznik nr 3 | Komplet specyfikacji technicznych. |
|  | Załącznik nr 4 | Przedmiar robót. |
|  | Załącznik nr 5 | Projekt stałej organizacji ruchu. |
|  | Załącznik nr 6 | Warunki oznakowania robót drogowych. |