Zał. nr 5

Projekt umowy

§ 1

1. Zleceniodawca zleca, a Wykonawca  zobowiązuje się do wykonania  usługi  wycinki  220  szt. drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie   gmin: Jedlińsk, Jastrzębia, Gózd, miasta i gminy Skaryszew, Zakrzew, Iłża, Wierzbica, Przytyk oraz Kowala, podlegających wycince na podstawie decyzji administracyjnych.

Zamówienie obejmuje w szczególności:

- wycinkę  drzew,

- wywóz pozyskanego drewna i gałęzi,

- oczyszczenie terenu z pozostałości po wycince drzew.

2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 oraz warunki jego wykonania określa:

1)  Oferta Wykonawcy – zał. nr 1 do umowy,

2)  Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wycinki Drzew,

3)  Wykaz drzew do wycinki

4)  Projekt czasowej organizacji z zabezpieczeniem ruchu na czas wycinki drzew.

§ 2

1. Rozpoczęcie wykonywania usługi nastąpi w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy, po wcześniejszym przekazaniu Wykonawcy pasa drogowego na cele związane z wycinką drzew przez osoby wskazane w § 5.  Przekazanie pasa drogowego nastąpi po telefonicznym uzgodnieniu terminu.

2.  Wykonanie usługi będącej przedmiotem umowy nastąpi w terminie do dnia …………….

2016 roku.

3.  Zleceniodawca przewiduje możliwość zmiany terminów o których mowa w ust. 1 i ust. 2

w przypadku nadzwyczajnych warunków pogodowych uniemożliwiających realizacje usługi.

Zmiana terminu wymaga sporządzenia aneksu do umowy.

§ 3

Wykonawca oświadcza, że znane mu są obowiązujące przepisy BHP przy pracach związanych ze ścinką drzew (rozporządzenie Ministra  Środowiska  z dnia 24 sierpnia 2006 r. roku Dz. U. Nr 161, poz. 1141 ) i zobowiązuje się do przestrzegania tych przepisów, a w szczególności do tego, by ścinkę drzew przy użyciu pilarki wykonywali pracownicy, którzy ukończyli z wynikiem pozytywnym szkolenie z zakresu: użytkowania i obsługi pilarki; technik ścinania i obalania drzew; technik okrzesywania i przerzynki drewna, bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji pilarki.

§ 4

Wykonawca obowiązany jest:

1) do oznakowania  terenu, przed rozpoczęciem robót, zgodnie z projektem czasowej organizacji

z zabezpieczeniem ruchu na czas wycinki drzew przekazanym przez Zleceniodawcę,

2) do każdorazowego niezwłocznego usunięcia drzew po ich wycięciu z pasa drogowego oraz
     wywiezienia pozostałości i uprzątnięcia terenu, w celu zapobieżenia utrudnieniom 
      i niebezpieczeństwu dla użytkowników ruchu.

3) uzgodnić wycinkę drzew  z zakładem energetycznym lub telekomunikacyjnym, w przypadku

prowadzenia wycinki drzew rosnących w pobliżu napowietrznych linii energetycznych lub

telekomunikacyjnych . Opłaty związane z demontażem  przewodów, bądź wyłączeń  linii

energetycznych spod napięcia ponosi Wykonawca.

§ 5

Zleceniodawca wyznacza osoby  do  przekazania pasa drogowego i nadzorowania wycinki drzew:

1.  Kierownika Obwodu Drogowego w Siczkach, telefon kontaktowy ……………. - na terenie

gmin:  Jedlińsk, Jastrzębia, Gózd  oraz miasta i gminy Skaryszew.

2. Kierownika Obwodu Drogowego w Radomiu, telefon kontaktowy ……………. – na terenie

Gmin:  Zakrzew, Iłża, Wierzbica, Przytyk oraz Kowala

§ 6

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone komukolwiek związane  z wykonywaniem niniejszej umowy. Odpowiedzialność ta obejmuje również szkody wyrządzone przez osoby działające w imieniu Wykonawcy / art. 474 k.c./.

§ 7

1. Po wykonaniu usługi objętej niniejszą umową Wykonawca zawiadomi Zleceniodawcę

o terminie zakończenia prac.

2. W terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia o zakończeniu prac Zleceniodawca dokona sprawdzenia, czy umowa została wykonana w sposób należyty, w szczególności czy wszystkie drzewa objęte niniejszą umową zostały wycięte, drewno wywiezione, a teren

w obrębie prowadzonej wycinki drzew uprzątnięty i wszelkie stwierdzone w tym zakresie nieprawidłowości zgłosi Wykonawcy.

3.W przypadku zgłoszenia nieprawidłowości w wykonaniu usługi, Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zleceniodawcę usunie wszelkie zgłoszone nieprawidłowości na własny koszt.

4. Po zgłoszeniu przez Wykonawcę usunięcia wszystkich nieprawidłowości, o których  mowa w ust. 3 i nie zgłoszeniu przez Zleceniodawcę zastrzeżeń następuje sporządzenie protokołu końcowego odbioru  robót.

§ 8

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w  § 1 stanowić będzie

przeniesienie przez Zleceniodawcę na Wykonawcę własność wyciętych drzew.

2. Nabycie własności drzew nastąpi  każdorazowo z chwilą ich wycięcia.

§ 9

1. Wykonawca zapłaci Zleceniodawcy kary umowne:

1) za opóźnienie w rozpoczęciu wykonania usługi w stosunku do  terminu określonego w § 2 ust. 1  - w wysokości 50 zł. za każdy dzień opóźnienia

2) za opóźnienie w wykonaniu usługi w stosunku do terminu określonego  w § 2 ust. 2 – w wysokości 50 zł. za każdy dzień opóźnienia,

3) za opóźnienie w usunięciu zgłoszonych nieprawidłowości w stosunku do terminu określonego przez Zleceniodawcę na podstawie § 7 ust. 3 – w wysokości 30 zł. za każdy dzień opóźnienia.

4) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości  1.000 zł.

§ 10

Zleceniodawca może odstąpić od umowy o ile  Wykonawca  nie przystąpił do realizacji zamówienia w terminie 7 dni od daty podpisania umowy lub wykonuje prace w sposób sprzeczny z umową, a w szczególności realizuje prace niedbale, opóźnia się z rozpoczęciem prac lub wykonuje je niezgodnie z zaleceniami Zleceniodawcy i pomimo wezwania do zmiany sposobu wykonania prac i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu nie wywiązuje się należycie  z umowy.

§ 11

1.   Wszelkie spory mogące powstać w związku z niniejszą umową będą rozstrzygane przez

Sąd właściwy dla siedziby Zleceniodawcy.

2.   W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy

Kodeks cywilny.

§ 12

Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy oraz wprowadzanie nowych postanowień wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

§ 14

Załączniki stanowiące integralną część umowy:

- Oferta Wykonawcy.

- Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wycinki Drzew,

- Wykaz drzew do wycinki

- Projekt czasowej organizacji z zabezpieczeniem ruchu na czas wycinki drzew.

ZLECENIODAWCA:							WYKONAWCA: