Załącznik nr 3

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

umowa zawarta w dniu ……………….….. roku pomiędzy:

Powiatowym  Zarządem Dróg Publicznych w Radomiu

z siedzibą 26-600 Radom, ul. Graniczna 24 – jednostką organizacyjną  Powiatu Radomskiego,

NIP: 948-22-42-113  REGON: 672007987

reprezentowaną przez:

…………………………………………………….

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

…………………………………………………………………..…………………………….

reprezentowaną przez:

…………………………………………………………………………………...……………

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”

Niniejsza umowa zostaje zawarta zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2016 poz. 1020 ze zm.) i w sprawach w niej nie uregulowanych stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się  do wykonania  zamówienia publicznego na roboty budowlane dotyczące umocnienia rowu płytami ażurowymi na drodze powiatowej nr 3515W Jedlińsk - Bartodzieje - Łukawa - Głowaczów w m. Bartodzieje.

- Szczegółowy zakres przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 oraz warunki jego wykonania określa:

1) Oferta Wykonawcy – załącznik nr 1 do umowy

2) Kosztorys ofertowy –  załącznik  nr 2 do umowy

3) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne –  załącznik  nr 3 do umowy

§ 2

- Wykonawca oświadcza, że posiada środki, sprzęt oraz doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca wykona przedmiot umowy sam.

§ 3

- Przekazanie terenu budowy nastąpi w dniu zawarcia umowy.

- Strony ustalają, że przedmiot umowy, o którym mowa w §1 zostanie wykonany w terminie                          ………………………………………….

§ 4

- Wykonawca wykona roboty w technologii i po cenach jednostkowych podanych                              w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.

- Wynagrodzenie za roboty budowlane, o których mowa w § 1 stanowić będzie iloczyn ilości odebranych robót i cen jednostkowych, o których  mowa w ust. 1.

- Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie ustalonym w § l strony ustalają    wynagrodzenie kosztorysowe równe cenie przedstawionej w kosztorysie ofertowym                     w wysokości …………………….. zł. brutto (słownie: …………………………...............).

- Zwiększenie wynagrodzenia ponad kwotę podaną w ust. 3 niniejszego paragrafu wymaga sporządzenia aneksu do umowy.

- Wynagrodzenie Wykonawcy, płatne będzie na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę na:

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu

26-600 Radom ul. Graniczna 24

NIP  948 -22-42-113	REGON:   672007987

6.    Faktura płatna będzie z konta Zamawiającego w ciągu 14 dni licząc od daty jej otrzymania.    Datą zapłaty jest dzień wydania polecenia przelewu bankowego przez Zamawiającego.

§ 5

1. Zamawiający ma prawo dokonać zmiany ilości robót jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian ilości robót bez pisemnego  polecenia Zamawiającego.

- Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy  za wykonanie robót  zostanie ustalone                       w  oparciu o  kosztorys  powykonawczy  za faktycznie wykonane  ilości  jednostek obmiarowych i  cen jednostkowych  podanych w kosztorysie ofertowym.

- Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu  umowy nastąpi na podstawie faktury  VAT wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół  odbioru końcowego przedmiotu umowy, na kwotę  wynikającą  z dołączonego do faktury kosztorysu powykonawczego sporządzonego przez Wykonawcę, sprawdzonego przez osobę wyznaczoną                                        do nadzorowania robót   i zatwierdzonego przez Zamawiającego.

§ 6

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

1)  przekazanie Wykonawcy w terminie określonym § 3 ust. 1 terenu budowy,

2)  zapewnienie nadzoru nad wykonywanymi robotami,

- Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

1) kompleksowe wykonanie przedmiotu umowy zgodnie wymogami sztuki budowlanej i odpowiednimi przepisami prawa,

2) oznaczenie i zabezpieczenie terenu budowy, zapewnienie warunków bezpieczeństwa           w trakcie wykonywania robót,

3)  stała współpraca z Zamawiającym w zakresie realizacji przedmiotu umowy,

4) skompletowanie i przedstawienie osobie wyznaczonej do nadzorowania robót dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

5)  utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego terenu budowy czystego i nadającego się do użytkowania,

6) informowanie osobę wyznaczoną do nadzorowania robót o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót,

7)  niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach  i  wypadkach,

8)  naprawienie na własny koszt szkód i zniszczeń wyrządzonych osobom trzecim w wyniku prowadzonych robót.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za:

1)  szkody powstałe w związku z wykonanymi robotami,

2) uszkodzenia i zniszczenia spowodowane na terenie sąsiadującym z terenem budowy przekazanym Wykonawcy,

3)  szkody i zniszczenia spowodowane na skutek zdarzeń losowych i innych powstałe przed odbiorem końcowym przedmiotu umowy.

§ 7

- Wykonawca zobowiązany jest skierować do wykonania  robót osoby posiadające    odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

- Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest …………………… tel. ……..………...….

- Zamawiający dopuszcza zmianę osoby wskazanej w ust. 2 z zachowaniem formy      pisemnej. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej  umowy.

§ 8

- Zamawiający wyznacza osobę do nadzorowania robót ………………….. tel.  ……………...

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. l. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej   umowy.

§ 9

- Wykonawca zawiadomi Zamawiającego pisemnie o terminie zakończenia robót budowlanych objętych umową.

- W ciągu 14 dni po otrzymaniu zawiadomienia Zamawiający wyznaczy termin odbioru.

- Odbiór zostanie przeprowadzony przy udziale Zamawiającego, Wykonawcy oraz osoby wyznaczonej do nadzorowania prac, na okoliczność czego strony sporządzą protokół odbioru.

- Zamawiający może odmówić odbioru robót w razie gdy nie zostały one wykonane w całości.

- W razie, gdy w trakcie odbioru Zamawiający stwierdzi istnienie wad wykonanych prac może zgłosić Wykonawcy zastrzeżenia.

- W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ustępie 5, Wykonawca w terminie                    5 dni usunie wszelkie zgłoszone wady.

- O usunięciu zgłoszonych wad Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego celem dokonania odbioru.

- W razie nie zgłoszenia przez Zamawiającego w czasie odbioru zastrzeżeń, odbiór staje się odbiorem końcowym.

§ 10

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienie  w wykonaniu całości lub części przedmiotu umowy w wysokości 0,2 %  wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 3 umowy, za każdy dzień opóźnienia,

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w  wysokości   0,2 %  wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 3  umowy, za  każdy dzień  opóźnienia,

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy                               –  w wysokości 10 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 3  umowy,

- jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca – karę w wysokości 10% wynagrodzenia,   o którym mowa w § 4 ust. 3  umowy,

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 10 % wynagrodzenia,  o którym mowa                w § 4 ust. 3 umowy. Kara nie obowiązuje  jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w szczególności z przyczyn , o których mowa w § 12 umowy.

- Kary umowne wymienione w § 11 obciążające Wykonawcę naliczane będą łącznie tj.                        z każdego tytułu w przypadku jego zaistnienia.

- W razie zwłoki w zapłacie wynagrodzenia przez Zamawiającego, Wykonawcy przysługują odsetki w ustawowej wysokości.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania  do wysokości rzeczywiście poniesionej   szkody i utraconych korzyści.

§ 11

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:

1)   czynności objęte niniejszą umową wykonuje inny podmiot niż Wykonawca;

2) wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny ze, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową;

- Odstąpienie od umowy z przyczyn, o których mowa w ust 1 pkt 1) i 2) będzie traktowane jak odstąpienie z winy Wykonawcy.

§ 12

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą stosowane przepisy kodeksu cywilnego i prawa budowlanego.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 13

Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla Zamawiającego i Wykonawcy.

Zamawiający:                                                                                   Wykonawca: