Załącznik nr 5

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

umowa zawarta w dniu ………………………………………………..  roku pomiędzy:

Powiatem Radomskim ul. Władysława Domagalskiego 7, 26-600 Radom 
NIP: 9482604208, Regon: 670223110

w imieniu którego działa Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu

ul. Graniczna 24 , 26-600 Radom reprezentowany przez Joannę Chojnacką - Dyrektora

Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych zwany w dalszej części umowy „ Zamawiającym”

a ……………………………………………………

……………………………………………………..

……………………………………………………..

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”

Niniejsza umowa zostaje zawarta zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 2015 r. Dz. U. poz. 2164 ze zm.) i w sprawach w niej nie uregulowanych stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się  do wykonania  zamówienia pn.:     ,,Oznakowanie  poziome  dróg powiatowych na terenie powiatu radomskiego”.

- Planowana łączna powierzchnia do wykonania  oznakowania poziomego wynosi                                ok.  2 363,45 m2.

- Szczegółowy zakres przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 oraz warunki jego wykonania określa:

1)  Oferta Wykonawcy i kosztorys ofertowy - załącznik  nr 1,2  do umowy,

2)  Wykaz dróg powiatowych do oznakowania poziomego – załącznik nr 3 do umowy,

4.  Wykonawca   wykona  oznakowanie poziome:

- oznakowanie grubowarstwowe strukturalne (linie segregacyjne, przejścia                      dla pieszych, linie bezwzględnego i warunkowego zatrzymania) o powierzchni ok………… m2

- oznakowanie cienkowarstwowe farbami akrylowymi rozpuszczalnikowymi               o grubości warstwy 0,3-0,8 mm z mikrokulkami szklanymi o powierzchni                   ok. ……...m2, w tym:

- farbą białą: linie krawędziowe, segregacyjne, skrzyżowania, strzałki, stanowiska   postojowe, piktogramy, powierzchnie wyłączone z ruchu,

- farbą niebieską - powierzchnie stanowisk postojowych dla osób niepełnosprawnych.

5.   Materiały do znakowania poziomego,  o którym mowa w ust. 4, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym  w obowiązujących przepisach o wyrobach budowlanych oraz  wymaganiom określonym w ST.

§ 2

- Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie do dnia ……………….. roku.

- Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu wykonania zamówienia                 w przypadku jeżeli warunki atmosferyczne uniemożliwiają prowadzenie prac zgodnie           z wymogami określonymi w specyfikacji technicznej lub sztuką budowlaną.

§ 3

1.  Na podstawie złożonej oferty wraz z kosztorysem ofertowym, które stanowią składnik niniejszej umowy ustala się następujące ceny za 1 m2 wykonania oznakowania poziomego:

- oznakowanie poziome cienkowarstwowe …………..………. brutto zł./m2,

- oznakowanie poziome grubowarstwowe  …………..………..brutto zł /m2,

2.  Ceny jednostkowe brutto wynikające z oferty nie podlegają zmianie przez cały okres trwania umowy  bez względu na obowiązujące stawki podatku VAT.

3.  Wynagrodzenie za wykonanie oznakowania poziomego, o którym mowa w §1 stanowić będzie iloczyn cen jednostkowych określonych w ust. 1 i powierzchni oznakowania poziomego potwierdzonych przez Zamawiającego.

4.  Zamawiający ma prawo dokonać zmiany powierzchni oznakowania poziomego jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

5.  Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian ilości robót bez pisemnego  polecenia Zamawiającego.

6.    Przewidywane wynagrodzenie nie przekroczy kwoty …………………………… zł.

7.   Zwiększenie wynagrodzenia ponad kwotę podaną w ust. 1 niniejszego paragrafu wymaga   sporządzenia aneksu do umowy.

§ 4

- Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę na:

Nabywca:

Powiat Radomski, ul. Władysława Domagalskiego 7, 26-600 Radom

NIP 9482604208

Odbiorca /Płatnik:

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu

ul. Graniczna 24, 26-600 Radom

w oparciu o protokół odbioru przedmiotu umowy, zatwierdzony przez Zamawiającego.

2.  Należność z tytułu wykonania zamówienia będzie płatna przez Zamawiającego przelewem na konto wskazane na fakturze w ciągu 21 dni od dnia jej doręczenia.

§ 5

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

1)  przekazanie terenu  w terminie  5 dni od  daty zawarcia umowy,

2)  przekazanie  projektów stałej organizacji ruchu,

3)  zapewnienie nadzoru nad wykonywanymi pracami,

- Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

1) kompleksowe wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z projektami organizacji ruchu oraz specyfikacją techniczną,

2) oznaczenie i zabezpieczenie terenu budowy, zapewnienie warunków bezpieczeństwa           w trakcie wykonywania robót,

3)  stała współpraca z Zamawiającym w zakresie realizacji przedmiotu umowy,

4) skompletowanie i przedstawienie osobie wyznaczonej do nadzorowania prac dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

5)  utrzymanie ładu i porządku na terenie  związanym z wykonywaniem zamówienia, oraz pozostawienie całego terenu czystego i nadającego się do użytkowania,

6) informowanie osoby wyznaczonej do nadzorowania prac o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót,

7)  niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie wykonywanych prac kontrolach  i  wypadkach,

8)  naprawienie na własny koszt szkód i zniszczeń wyrządzonych osobom trzecim w wyniku prowadzonych prac.

9)  realizacja prac zgodnie  z przepisami   BHP  i  p.poż.  Wykonawca  zobowiązany  jest  przeprowadzić  udokumentowany  instruktaż stanowiskowy  przed  podjęciem  zadania.  Instruktaż dotyczy  wszystkich  pracowników,  również  tych, którzy  pojawią  się  w  trakcie  realizacji  zadania.   Przed  każdą  zmianą  stanowiska  pracy  lub  obiektu  Wykonawca  obowiązany  jest przeprowadzić  instruktaż  stanowiskowy  uwzględniający  specyfikę  danego  stanowiska  lub  obiektu.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za:

1)  szkody powstałe w związku z wykonanymi pracami,

2) uszkodzenia i zniszczenia spowodowane na terenie sąsiadującym z terenem przekazanym Wykonawcy,

3)  szkody i zniszczenia spowodowane na skutek zdarzeń losowych i innych powstałe przed odbiorem końcowym przedmiotu umowy.

§ 6

- Zamawiający wyznacza do nadzorowania prac związanych wykonaniem oznakowania poziomego na drogach powiatowych:

1) Pana Leszka Adach, tel. 603 592 881 dla dróg:

- 1715W Brzóza –Radom

- 3523W Jedlnia–Sokoły–Pionki

- 3515W Jedlińsk – Bartodzieje – Łukawa - Głowaczów

- 3522W Pionki – Podgóra

- 2528W Kiedrzyn–Radom

2)  Pana  Jarosława Chyca tel.  601 851 255 dla dróg:

- 3554W Gr. woj. – Seredzice – Iłża

- 3557W Kowala–Ruda Wielka–Wierzbica

2.   Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia będzie Pan

……………………………………

§ 7

- Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o terminie zakończenia prac objętych umową.

- Odbiór końcowy robót – komisyjny zorganizowany zostanie przez Zamawiającego                  w terminie  14 dni od daty zgłoszenia robót do odbioru, na okoliczność czego strony sporządzą protokół odbioru.

- Zamawiający może odmówić odbioru robót w razie gdy nie zostały one wykonane w całości.

- W razie, gdy w trakcie odbioru Zamawiający stwierdzi istnienie wad wykonanych prac może zgłosić Wykonawcy zastrzeżenia.

- W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ustępie 4, Wykonawca w terminie                    5 dni usunie wszelkie zgłoszone wady.

- O usunięciu zgłoszonych wad Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego celem dokonania odbioru.

- W razie nie zgłoszenia przez Zamawiającego w czasie odbioru zastrzeżeń, odbiór staje się odbiorem końcowym.

§ 8

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy:

1)   na okres  1  roku na oznakowanie cienkowarstwowe,

2)   na okres  3  lat na oznakowanie grubowarstwowe.

- Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się od dnia następnego po dokonaniu odbioru  końcowego.

- W przypadku stwierdzenia przy odbiorze końcowym wad okres gwarancji rozpoczyna się od dnia potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy.

§ 9

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienie  w wykonaniu całości lub części przedmiotu umowy w wysokości                0,2 %  wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 6 umowy, za każdy dzień opóźnienia,

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w  wysokości   0,2%  wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust.6  umowy, za  każdy dzień  opóźnienia,

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy                               –  w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w §3 ust. 6  umowy,

- jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot                 inny niż Wykonawca – karę w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa                  w §3 ust. 6  umowy,

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy                             z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 10% wynagrodzenia,                    o którym mowa  w § 3 ust. 6 umowy. Kara nie obowiązuje  jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w szczególności z przyczyn, o których mowa w § 10 umowy.

- Kary umowne wymienione w §9 ust. 1 obciążające Wykonawcę naliczane będą łącznie tj.                        z każdego tytułu w przypadku jego zaistnienia.

- W razie zwłoki w zapłacie wynagrodzenia przez Zamawiającego, Wykonawcy przysługują odsetki w ustawowej wysokości.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania  do wysokości rzeczywiście poniesionej   szkody i utraconych korzyści.

§ 10

- Zamawiający może odstąpić od Umowy, ze skutkiem natychmiastowym bez wyznaczenia dodatkowego terminu, w przypadku gdy:

1)  czynności objęte niniejszą umową wykonuje inny podmiot niż Wykonawca;

2) wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny ze, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową;

- Odstąpienie od umowy z przyczyn, o których mowa w ust 1 pkt 1) i 2) będzie traktowane jak odstąpienie z winy Wykonawcy.

- Zamawiający wykona prawo odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę do odstąpienia zawiadamiając                    o tym Wykonawcę na piśmie.

- Zamawiający może także odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 11

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą stosowane przepisy kodeksu cywilnego.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane polubownie  a wobec braku porozumienia przez  sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej  ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:                                                              WYKONAWCA: