Zał. nr 5

 **Projekt umowy**

**§ 1**

1. Zleceniodawca zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi wycinki 188 szt. drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie gmin: Jedlińsk, Skaryszew, Zakrzew, Iłża, Wierzbica, Przytyk, Kowala, Wolanów oraz miasta Pionki, podlegających wycince na podstawie decyzji administracyjnych.

 Zamówienie obejmuje w szczególności:

- wycinkę drzew,

- wywóz pozyskanego drewna i gałęzi,

- oczyszczenie terenu z pozostałości po wycince drzew.

2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 oraz warunki jego wykonania określa:

 1) Oferta Wykonawcy – zał. nr 1 do umowy,

 2) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wycinki Drzew,

 3) Wykaz drzew do wycinki

 4) Projekt czasowej organizacji z zabezpieczeniem ruchu na czas wycinki drzew.

**§ 2**

1. Rozpoczęcie wykonywania usługi nastąpi **w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy**, po wcześniejszym przekazaniu Wykonawcy pasa drogowego na cele związane z wycinką drzew przez osoby wskazane w § 5. Przekazanie pasa drogowego nastąpi po telefonicznym uzgodnieniu terminu.

2. Wykonanie usługi będącej przedmiotem umowy nastąpi w terminie **do dnia ……………….**

3. Zleceniodawca przewiduje możliwość zmiany terminów o których mowa w ust. 1 i ust. 2

 w przypadku nadzwyczajnych warunków pogodowych uniemożliwiających realizacje usługi.

 Zmiana terminu wymaga sporządzenia aneksu do umowy.

**§ 3**

Wykonawca oświadcza, że znane mu są obowiązujące przepisy BHP przy pracach związanych ze ścinką drzew (rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. roku Dz. U. Nr 161, poz. 1141 ) i zobowiązuje się do przestrzegania tych przepisów, a w szczególności do tego, by ścinkę drzew przy użyciu pilarki wykonywali pracownicy, którzy ukończyli z wynikiem pozytywnym szkolenie z zakresu: użytkowania i obsługi pilarki; technik ścinania i obalania drzew; technik okrzesywania i przerzynki drewna, bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji pilarki.

**§ 4**

Wykonawca obowiązany jest:

1) do oznakowania terenu, przed rozpoczęciem robót, zgodnie z projektem czasowej organizacji

 z zabezpieczeniem ruchu na czas wycinki drzew przekazanym przez Zleceniodawcę,

2) do każdorazowego niezwłocznego usunięcia drzew po ich wycięciu z pasa drogowego oraz
 wywiezienia pozostałości i uprzątnięcia terenu, w celu zapobieżenia utrudnieniom
 i niebezpieczeństwu dla użytkowników ruchu.

3) uzgodnić wycinkę drzew z zakładem energetycznym lub telekomunikacyjnym, w przypadku

 prowadzenia wycinki drzew rosnących w pobliżu napowietrznych linii energetycznych lub

 telekomunikacyjnych . Opłaty związane z demontażem przewodów, bądź wyłączeń linii

 energetycznych spod napięcia ponosi Wykonawca.

**§ 5**

Zleceniodawca wyznacza osoby do przekazania pasa drogowego i nadzorowania wycinki drzew:

1. Kierownika Obwodu Drogowego w Siczkach, telefon kontaktowy 603 592881 - na terenie

Gmin: Jedlińsk, Skaryszew oraz miasta Pionki.

2. Kierownika Obwodu Drogowego w Radomiu, telefon kontaktowy 601073834 – na

 terenie gmin: Zakrzew, Iłża, Wierzbica, Przytyk, Kowala oraz Wolanów.

**§ 6**

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone komukolwiek związane z wykonywaniem niniejszej umowy. Odpowiedzialność ta obejmuje również szkody wyrządzone przez osoby działające w imieniu Wykonawcy / art. 474 k.c./.

**§ 7**

1. Po wykonaniu usługi objętej niniejszą umową Wykonawca zawiadomi Zleceniodawcę

 o terminie zakończenia prac.

2. W terminie **14 dni** od dnia otrzymania zgłoszenia o zakończeniu prac Zleceniodawca dokona sprawdzenia, czy umowa została wykonana w sposób należyty, w szczególności czy wszystkie drzewa objęte niniejszą umową zostały wycięte, drewno wywiezione, a teren

 w obrębie prowadzonej wycinki drzew uprzątnięty i wszelkie stwierdzone w tym zakresie nieprawidłowości zgłosi Wykonawcy.

3.W przypadku zgłoszenia nieprawidłowości w wykonaniu usługi, Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zleceniodawcę usunie wszelkie zgłoszone nieprawidłowości na własny koszt.

4. Po zgłoszeniu przez Wykonawcę usunięcia wszystkich nieprawidłowości, o których mowa w ust. 3 i nie zgłoszeniu przez Zleceniodawcę zastrzeżeń następuje sporządzenie protokołu końcowego odbioru robót.

**§ 8**

1. Strony postępowania oświadczają, że ich wzajemne rozliczenia są ekwiwalentne, a wartość

 świadczenia między stronami wynosi 29.149,80 zł netto.

2. Nabycie własności drzew nastąpi każdorazowo z chwilą ich wycięcia.

3. Rozliczenie miedzy stronami nastąpi przez wymianę równoważnych faktur z właściwą stawką

 podatku Vat. Podstawą wystawienia faktur jest protokół odbioru końcowego, o którym mowa

 w § 7.

4. Strony oświadczają, że są podatnikami podatku Vat.

**§ 9**

1. Wykonawca zapłaci Zleceniodawcy kary umowne:

1) za opóźnienie w rozpoczęciu wykonania usługi w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 - w wysokości **50 zł**. za każdy dzień opóźnienia

2) za opóźnienie w wykonaniu usługi w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 2 – w wysokości **50 zł**. za każdy dzień opóźnienia,

3) za opóźnienie w usunięciu zgłoszonych nieprawidłowości w stosunku do terminu określonego przez Zleceniodawcę na podstawie § 7 ust. 3 – w wysokości **30 zł**. za każdy dzień opóźnienia.

4) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 1.000 zł.

**§ 10**

Zleceniodawca może odstąpić od umowy o ile Wykonawca nie przystąpił do realizacji zamówienia w terminie 7 dni od daty podpisania umowy lub wykonuje prace w sposób sprzeczny z umową, a w szczególności realizuje prace niedbale, opóźnia się z rozpoczęciem prac lub wykonuje je niezgodnie z zaleceniami Zleceniodawcy i pomimo wezwania do zmiany sposobu wykonania prac i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu nie wywiązuje się należycie z umowy.

**§ 11**

1. Wszelkie spory mogące powstać w związku z niniejszą umową będą rozstrzygane

 polubownie a wobec braku porozumienia przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy

 Kodeks cywilny.

**§ 12**

Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy oraz wprowadzanie nowych postanowień wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

**§ 13**

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

**§ 14**

Załączniki stanowiące integralną część umowy:

1. Oferta Wykonawcy.
2. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wycinki Drzew,
3. Wykaz drzew do wycinki
4. Projekt czasowej organizacji z zabezpieczeniem ruchu na czas wycinki drzew.

ZLECENIODAWCA: WYKONAWCA: