**Załącznik nr 5**

**ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY**

umowa zawarta w dniu ……….. roku pomiędzy:

**Powiatem Radomskim**

**reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w którego imieniu działa**

**Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Radomiu Joanna Chojnacka – uchwała Zarządu Powiatu Radomskiego Nr 148/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku**

zwanym w dalszej części umowy „ Zamawiającym”

a

………………………………………………………………………………………………..

reprezentowanym przez:

……………………………………………………………………………

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”

*Niniejsza umowa zostaje zawarta zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) i w sprawach w niej nie uregulowanych stosuje się przepisy kodeksu cywilnego*

**§ 1**

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest **wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych na terenie powiatu radomskiego w 2019 roku.**
2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego farbą akrylową w ilości ok. …….. m2.
3. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy, o którym mowa w ust.1 oraz warunki jego wykonania określa:

1) Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym - załącznik nr 1 do umowy

2) Wykaz odcinków dróg i ulic objętych umową – załącznik nr 2

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie ze Szczegółową specyfikacją techniczną stanowiącą integralną część umowy, warunkami oznakowania robót drogowych, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami.
2. Materiały do oznakowania poziomego, o którym mowa w ust. 2 powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym w obowiązujących przepisach .

**§ 2**

1. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania Zamówienia określonego w § 1 niniejszej umowy, w terminie do dnia ……………………………… **roku**

2. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, skutkujących niemożliwością zakończenia rozpoczętych prac, w terminie wskazanym w ust. 1, termin ten może ulec przedłużeniu jedynie o okres trwania tych okoliczności. Taka zmiana może nastąpić tylko na podstawie udokumentowanego pisemnego wniosku Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

**§ 3**

1. Wykonawca oświadcza, że posiada środki, sprzęt oraz doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.
2. Wykonawca wykona przedmiot umowy samodzielnie.
3. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia osoby wskazanej w § 6 niniejszej umowy o terminie rozpoczęcia i zakończenia usługi na danym odcinku drogi.

**§ 4**

1. Na podstawie złożonej oferty wraz z kosztorysem ofertowym, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy ustala się następujące ceny za **m2** wykonania usługi:

Oznakowanie cienkowarstwowe farba akrylową:

netto …………… zł/m2 + VAT …% tj. ……….…….zł = **brutto …………… zł/m2**

1. Ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę określają wszystkie koszty jakie Wykonawca poniesie z tytułu realizacji przedmiotu umowy.
2. Ceny jednostkowe brutto wynikające z oferty mogą ulec zmianie w przypadku wprowadzenia urzędowej zmiany stawki podatku VAT.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany ilości jednostek obmiarowych podanych w ofercie do rzeczywistych potrzeb ustalonych w oparciu o prowadzone przeglądy oznakowania poziomego dróg powiatowych przez Zamawiającego.
4. Wynagrodzenie za wykonanie całego zakresu przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy strony ustalają, zgodnie z ofertą wykonawcy:

na kwotę netto ……………………… zł.

plus podatek Vat …% ……………………… zł.

co stanowi kwotę brutto …………………….… zł.

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy stanowić będzie iloczyn cen jednostkowych określonych w ust. 1 i ilości oznakowania poziomego potwierdzonych przez Zamawiającego.
2. Powierzchnia oznakowania poziomego określona w załączniku nr 2 do umowy, może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w trakcie okresu objętego umową, z zastrzeżeniem że nie zostanie przekroczona wartość przedmiotu umowy o której mowa w ust. 5.
3. Zmniejszenie powierzchni oznakowania poziomego określonej w załączniku nr 2 do umowy nie uprawnia Wykonawcy do żądania zamówień uzupełniających ani wysuwania jakichkolwiek roszczeń finansowych.
4. Zwiększenie wynagrodzenia ponad kwotę podaną w ust. 5 niniejszego paragrafu wymaga sporządzenia aneksu do umowy.
5. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie płatne przelewem na konto podane na fakturze w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury wystawionej na adres:

**Nabywca:**

Powiat Radomski, ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom

NIP 9482604208

**Odbiorca /Płatnik:**

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu

ul. Graniczna 24, 26-600 Radom

w oparciu o protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy, podpisany przez osobę wskazaną do nadzorowania usług i zatwierdzony przez Zamawiającego.

1. Faktura wystawiona nieprawidłowo, przedwcześnie, bezpodstawnie, nie rodzi obowiązku zapłaty po stronie Zamawiającego.

§ 5

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) przekazanie terenu w terminie uzgodnionym między stronami

2) przekazanie projektów stałej organizacji ruchu,

3) zapewnienie nadzoru nad wykonywanymi pracami.

1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

1) kompleksowe wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z projektami organizacji ruchu oraz specyfikacją techniczną,

2) oznaczenie i zabezpieczenie terenu budowy, zapewnienie warunków bezpieczeństwa w trakcie wykonywania robót,

3) stała współpraca z Zamawiającym w zakresie realizacji przedmiotu umowy,

4) skompletowanie i przedstawienie osobie wyznaczonej do nadzorowania prac dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

5) utrzymanie ładu i porządku na terenie związanym z wykonywaniem zamówienia, oraz pozostawienie całego terenu czystego i nadającego się do użytkowania,

6) informowanie osoby wyznaczonej do nadzorowania prac o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót,

7) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie wykonywanych prac kontrolach i wypadkach,

8) naprawienie na własny koszt szkód i zniszczeń wyrządzonych osobom trzecim w wyniku prowadzonych prac.

9) realizacja prac zgodnie z przepisami BHP i p.poż. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić udokumentowany instruktaż stanowiskowy przed podjęciem zadania. Instruktaż dotyczy wszystkich pracowników, również tych, którzy pojawią się w trakcie realizacji zadania. Przed każdą zmianą stanowiska pracy lub obiektu Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić instruktaż stanowiskowy uwzględniający specyfikę danego stanowiska lub obiektu.

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za:

1) szkody powstałe w związku z wykonanymi pracami,

2) uszkodzenia i zniszczenia spowodowane na terenie sąsiadującym z terenem przekazanym Wykonawcy,

3) szkody i zniszczenia spowodowane na skutek zdarzeń losowych i innych powstałe przed odbiorem końcowym przedmiotu umowy.

**§ 6**

1. Zamawiający wyznacza do nadzorowania usług:
	1. Pana ……………………….. – tel.………………….. w zakresie oznakowania poziomego dróg nr …………….
	2. Pana………………………….. – tel. ………………. w zakresie oznakowania poziomego dróg nr ………………

którzy będą czuwali nad prawidłowym wykonaniem przedmiotu umowy i potwierdzeniem wykonania.

1. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia będzie Pan ………………………………………………………… tel. …………………
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli prawidłowości wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1.
3. Jeżeli w trakcie kontroli Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca wykonuje usługi niezgodnie z warunkami zamówienia oraz poleceniami osoby nadzorującej usługę to może zrezygnować natychmiast z usług Wykonawcy (natychmiastowe rozwiązanie umowy z winy Wykonawcy).
4. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody będące następstwem nienależytego wykonania Zamówienia i zobowiązuje się pokryć je w pełnej wysokości.

**§ 7**

1. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o terminie zakończenia prac objętych umową.
2. Odbiór końcowy robót – komisyjny zorganizowany zostanie przez Zamawiającego w terminie 14 dni od daty zgłoszenia robót do odbioru, na okoliczność czego strony sporządzą protokół odbioru.
3. Zamawiający może odmówić odbioru robót w razie, gdy nie zostały one wykonane w całości.
4. W razie, gdy w trakcie odbioru Zamawiający stwierdzi istnienie wad wykonanych prac może zgłosić Wykonawcy zastrzeżenia.
5. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 4, Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego usunie wszelkie zgłoszone wady.
6. O usunięciu zgłoszonych wad Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego celem dokonania odbioru.
7. W razie nie zgłoszenia przez Zamawiającego w czasie odbioru zastrzeżeń, odbiór staje się odbiorem końcowym.

§ 8

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy **na** **okres 1 roku na oznakowanie cienkowarstwowe.**
2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się od dnia następnego po dokonaniu odbioru końcowego.
3. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze końcowym wad okres gwarancji rozpoczyna się od dnia potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy.

**§ 9**

Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy w formie kar umownych w następujących wypadkach
i wysokościach:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) za opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 5 umowy za każdy dzień opóźnienia,

 2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto , o którym mowa w §4 ust.5 umowy za każdy dzień zwłoki

 3) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 5% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 5 umowy.

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 5 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 5 umowy.

2) za zwłokę w zapłacie faktur – odsetki w wysokości ustawowej dla płatności nieterminowych.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści, także w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.

**§ 10**

* 1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych przepisami ustawy – prawo zamówień publicznych oraz kodeksu cywilnego.
	2. Zamawiający może ponadto odstąpić od umowy jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z jej postanowieniami.
	3. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia informacji o wystąpieniu przesłanek wymienionych w ust. 1 i 2.
	4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia zestawienia robót wykonanych według stanu na dzień odstąpienia. Zestawienie, po jego zatwierdzeniu przez osobę wyznaczoną do nadzorowania realizacji umowy ze strony Zamawiającego stanowi podstawę rozliczenia wykonanych robót.
	5. Zamawiający w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy ma prawo do korzystania z gwarancji, o której mowa w § 8 - na roboty wykonane i przyjęte według stanu na dzień odstąpienia.
	6. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie Wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, bez prawa dochodzenia kar umownych.

**§ 11**

1. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz prowadzonymi robotami na czas realizacji robót objętych umową.

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

1. usługi objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonawstwem robót,
2. odpowiedzialność cywilna za wszelkie szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi usługami, w tym także ruchem pojazdów.

**§ 12**

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy ustawy prawo zamówień publicznych i kodeksu cywilnego.

3. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane polubownie a wobec braku porozumienia przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

**§ 13**

Umowę sporządzono w **dwóch** jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: