Załącznik nr 5

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

umowa zawarta w dniu ……….. roku pomiędzy:

Powiatem Radomskim

reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w którego imieniu działa

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Radomiu Joanna Chojnacka – uchwała Zarządu Powiatu Radomskiego Nr 148/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku

zwanym w dalszej części umowy „ Zamawiającym”

a

………………………………………………………………………………………………..

reprezentowanym przez:

……………………………………………………………………………

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”

Niniejsza umowa zostaje zawarta zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) i w sprawach w niej nie uregulowanych stosuje się przepisy kodeksu cywilnego

§ 1

- Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych na terenie powiatu radomskiego w 2019 roku.

- Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego farbą akrylową  w ilości ok. …….. m2.

- Szczegółowy zakres przedmiotu umowy, o którym mowa w ust.1 oraz warunki jego wykonania określa:

1) Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym - załącznik  nr 1 do umowy

2) Wykaz odcinków dróg i ulic objętych umową – załącznik nr 2

- Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie ze Szczegółową specyfikacją techniczną stanowiącą integralną część umowy, warunkami oznakowania robót drogowych, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami.

- Materiały do oznakowania poziomego, o którym mowa w ust. 2 powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym w obowiązujących przepisach .

§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania Zamówienia określonego w § 1 niniejszej umowy,  w terminie do dnia  ……………………………… roku

2.  W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, skutkujących niemożliwością zakończenia rozpoczętych prac, w terminie wskazanym w ust. 1, termin ten może ulec przedłużeniu jedynie o okres trwania tych okoliczności. Taka zmiana może nastąpić tylko na podstawie udokumentowanego pisemnego wniosku Wykonawcy,                            za zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 3

- Wykonawca oświadcza, że posiada środki, sprzęt oraz doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca wykona przedmiot umowy samodzielnie.

- Wykonawca zobowiązany jest  do powiadomienia  osoby wskazanej w § 6 niniejszej umowy  o terminie rozpoczęcia  i zakończenia usługi  na danym odcinku drogi.

§ 4

- Na podstawie złożonej oferty wraz z kosztorysem ofertowym, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy ustala się następujące ceny  za m2 wykonania usługi:

Oznakowanie cienkowarstwowe farba akrylową:

netto …………… zł/m2 + VAT …% tj. ……….…….zł = brutto …………… zł/m2

- Ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę określają wszystkie koszty jakie Wykonawca poniesie z tytułu realizacji przedmiotu umowy.

- Ceny jednostkowe brutto wynikające z oferty  mogą ulec zmianie w przypadku wprowadzenia urzędowej zmiany stawki podatku VAT.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany ilości jednostek obmiarowych podanych w ofercie do rzeczywistych potrzeb ustalonych w oparciu o prowadzone przeglądy oznakowania poziomego dróg powiatowych przez Zamawiającego.

- Wynagrodzenie za wykonanie całego zakresu przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy strony ustalają, zgodnie z ofertą wykonawcy:

na kwotę netto                ……………………… zł.

plus podatek Vat  …%    ……………………… zł.

co stanowi kwotę brutto …………………….… zł.

- Strony ustalają, że wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy stanowić będzie iloczyn cen jednostkowych określonych w ust. 1 i ilości oznakowania poziomego potwierdzonych przez Zamawiającego.

- Powierzchnia oznakowania poziomego określona w załączniku nr 2 do umowy, może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w trakcie okresu objętego umową, z zastrzeżeniem że nie zostanie przekroczona wartość przedmiotu  umowy o której mowa w ust. 5.

- Zmniejszenie powierzchni oznakowania poziomego określonej w załączniku nr 2 do umowy nie uprawnia Wykonawcy do żądania zamówień uzupełniających ani wysuwania jakichkolwiek roszczeń finansowych.

- Zwiększenie wynagrodzenia ponad kwotę podaną w ust. 5 niniejszego paragrafu wymaga sporządzenia aneksu do umowy.

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie płatne przelewem na konto podane na fakturze w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury wystawionej na adres:

Nabywca:

Powiat Radomski, ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom

NIP 9482604208

Odbiorca /Płatnik:

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu

ul. Graniczna 24, 26-600 Radom

w oparciu o protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy, podpisany przez osobę wskazaną do  nadzorowania  usług i zatwierdzony przez Zamawiającego.

- Faktura wystawiona nieprawidłowo, przedwcześnie, bezpodstawnie, nie rodzi obowiązku  zapłaty po  stronie Zamawiającego.

§ 5

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

1)  przekazanie terenu  w terminie  uzgodnionym między stronami

2)  przekazanie  projektów stałej organizacji ruchu,

3)  zapewnienie nadzoru nad wykonywanymi pracami.

- Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

1) kompleksowe wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z projektami organizacji ruchu oraz specyfikacją techniczną,

2) oznaczenie i zabezpieczenie terenu budowy, zapewnienie warunków bezpieczeństwa                w trakcie wykonywania robót,

3)  stała współpraca z Zamawiającym w zakresie realizacji przedmiotu umowy,

4) skompletowanie i przedstawienie osobie wyznaczonej do nadzorowania prac dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

5)  utrzymanie ładu i porządku na terenie  związanym z wykonywaniem zamówienia, oraz pozostawienie całego terenu czystego i nadającego się do użytkowania,

6) informowanie osoby wyznaczonej do nadzorowania prac o problemach                                         lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót,

7)  niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie wykonywanych prac kontrolach  i  wypadkach,

8)  naprawienie na własny koszt szkód i zniszczeń wyrządzonych osobom trzecim w wyniku prowadzonych prac.

9)  realizacja prac zgodnie  z przepisami   BHP  i  p.poż.  Wykonawca  zobowiązany  jest  przeprowadzić  udokumentowany  instruktaż stanowiskowy  przed  podjęciem  zadania.  Instruktaż dotyczy  wszystkich  pracowników,  również  tych, którzy  pojawią  się  w  trakcie  realizacji  zadania.   Przed  każdą  zmianą  stanowiska  pracy  lub  obiektu  Wykonawca  obowiązany  jest przeprowadzić  instruktaż  stanowiskowy  uwzględniający  specyfikę  danego  stanowiska  lub  obiektu.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za:

1)  szkody powstałe w związku z wykonanymi pracami,

2) uszkodzenia i zniszczenia spowodowane na terenie sąsiadującym z terenem przekazanym Wykonawcy,

3)  szkody i zniszczenia spowodowane na skutek zdarzeń losowych i innych powstałe przed odbiorem końcowym przedmiotu umowy.

§ 6

- Zamawiający wyznacza do nadzorowania usług:

  - Pana ……………………….. –  tel.………………….. w zakresie oznakowania poziomego dróg nr …………….

  - Pana………………………….. – tel. ………………. w zakresie oznakowania poziomego dróg nr ………………

którzy będą czuwali nad prawidłowym wykonaniem przedmiotu umowy                                   i potwierdzeniem wykonania.

- Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia będzie Pan ………………………………………………………… tel. …………………

- Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli prawidłowości wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1.

- Jeżeli w trakcie kontroli Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca wykonuje usługi niezgodnie z warunkami zamówienia oraz poleceniami osoby nadzorującej usługę to może zrezygnować natychmiast z usług Wykonawcy (natychmiastowe rozwiązanie umowy                      z winy Wykonawcy).

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody będące następstwem nienależytego wykonania Zamówienia i zobowiązuje się pokryć je w pełnej wysokości.

§ 7

- Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o terminie zakończenia prac objętych umową.

- Odbiór końcowy robót – komisyjny zorganizowany zostanie przez Zamawiającego                  w terminie  14 dni od daty zgłoszenia robót do odbioru, na okoliczność czego strony sporządzą protokół odbioru.

- Zamawiający może odmówić odbioru robót w razie, gdy nie zostały one wykonane w całości.

- W razie, gdy w trakcie odbioru Zamawiający stwierdzi istnienie wad wykonanych prac może zgłosić Wykonawcy zastrzeżenia.

- W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 4, Wykonawca w terminie                    wyznaczonym przez Zamawiającego usunie wszelkie zgłoszone wady.

- O usunięciu zgłoszonych wad Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego celem dokonania odbioru.

- W razie nie zgłoszenia przez Zamawiającego w czasie odbioru zastrzeżeń, odbiór staje się odbiorem końcowym.

§ 8

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy na okres                  1  roku na oznakowanie cienkowarstwowe.

- Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się od dnia następnego po dokonaniu odbioru  końcowego.

- W przypadku stwierdzenia przy odbiorze końcowym wad okres gwarancji rozpoczyna się od dnia potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy.

§ 9

Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy w formie kar umownych w następujących wypadkach 
i wysokościach:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) za opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 5 umowy za każdy dzień opóźnienia,

2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto , o którym mowa w §4 ust.5 umowy za każdy dzień zwłoki

3) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 5% wynagrodzenia netto,  o którym mowa w § 4 ust. 5 umowy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości  5 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 5 umowy.

2) za zwłokę w zapłacie faktur – odsetki w wysokości ustawowej dla płatności nieterminowych.

3.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania  do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści, także w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego  z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.

§ 10

  - Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych przepisami ustawy – prawo   zamówień publicznych oraz kodeksu cywilnego.

  - Zamawiający może ponadto odstąpić od umowy jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z jej postanowieniami.

  - Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia informacji                                        o wystąpieniu przesłanek  wymienionych w ust. 1 i 2.

  - Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia zestawienia robót wykonanych według stanu na dzień odstąpienia. Zestawienie, po jego zatwierdzeniu przez osobę wyznaczoną do nadzorowania realizacji umowy ze strony Zamawiającego stanowi podstawę rozliczenia wykonanych robót.

  - Zamawiający w przypadku odstąpienia od umowy  przez Zamawiającego z winy Wykonawcy ma prawo do korzystania z gwarancji, o której mowa w  § 8 - na roboty wykonane  i przyjęte według stanu na dzień odstąpienia.

  - W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie Wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, bez prawa dochodzenia kar umownych.

§ 11

1. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia  na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz prowadzonymi robotami na czas realizacji robót objętych umową.

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

- usługi objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio  z wykonawstwem robót,

- odpowiedzialność cywilna za wszelkie szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi usługami, w tym także  ruchem pojazdów.

§ 12

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie  przepisy ustawy prawo zamówień publicznych i kodeksu cywilnego.

3. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane polubownie  a wobec braku porozumienia przez  sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej                    ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:								 WYKONAWCA: