Zał. nr 4

Projekt umowy

§ 1

1. Zleceniodawca zleca, a Wykonawca  zobowiązuje się do wykonania   usługi :

Wycinki  53  szt. drzew rosnących  w pasach drogowych   dróg  powiatowych na terenie

gmin: Skaryszew, Jedlińsk, Gózd ,Iłża oraz miasta Pionki.

2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 oraz warunki jego

wykonania określa:

  - Oferta Wykonawcy – zał. nr 1 do umowy,

  - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wycinki Drzew,

  - Projekt czasowej organizacji z zabezpieczeniem ruchu na czas wycinki drzew.

§ 2

Wykonanie usługi będącej przedmiotem umowy nastąpi w terminie do dnia 30 kwietnia 2014 roku.

§ 3

Przekazanie Wykonawcy pasa drogowego na cele związane z wycinką drzew, nastąpi po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu  terminu ze Zleceniodawcą.

§ 4

1. Wykonawca oświadcza, że znane mu są obowiązujące przepisy BHP przy pracach związanych ze ścinką drzew ( rozporządzenie Ministra  Środowiska  z dnia 24 sierpnia                 2006 r. roku Dz. U. Nr 161, poz. 1141 ) i zobowiązuje się do przestrzegania tych przepisów, a w szczególności do tego, by ścinkę drzew przy użyciu pilarki wykonywali pracownicy, którzy ukończyli z wynikiem pozytywnym szkolenie z zakresu:

1.1.  użytkowania i obsługi pilarki,

1.2.  technik ścinania i obalania drzew,

1.3. technik okrzesywania i przerzynki drewna, bezpieczeństwa i higieny pracy przy       eksploatacji pilarki.

§ 5

- W przypadku wycinki drzew rosnących w pobliżu napowietrznych linii energetycznych lub telekomunikacyjnych , Wykonawca obowiązany jest uzgodnić wycinkę  odpowiednio

z zakładem energetycznym lub telekomunikacyjnym.

- Opłaty związane z demontażem  przewodów, bądź wyłączeń  linii energetycznych spod napięcia ponosi Wykonawca.

§ 6

Wykonawca obowiązany jest po  wycięciu drzewa usunąć je niezwłocznie z pasa drogowego.

§ 7

Wykonawca przed rozpoczęciem robót obowiązany jest do oznakowania  terenu zgodnie

z projektem czasowej organizacji z zabezpieczenia ruchu na czas wycinki drzew  przekazanym przez Zleceniodawcę.

§ 8

Zleceniodawca wyznacza osoby  do  przekazania pasa drogowego i nadzorowania wycinki drzew:

1.  Kierownika Obwodu Drogowego w Siczkach, telefon kontaktowy 603592881

– na terenie  gminy Skaryszew, Jedlińsk, Gózd oraz miasta Pionki.

2. Kierownika Obwodu Drogowego w Radomiu, telefon kontaktowy 601073834

– na  terenie gminy Iłża.

§ 9

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone komukolwiek związane  z wykonywaniem niniejszej umowy. Odpowiedzialność ta obejmuje również szkody wyrządzone przez osoby działające w imieniu Wykonawcy / art. 474 k.c./.

§ 10

Po wykonaniu usługi objętej niniejszą umową Wykonawca zawiadomi Zleceniodawcę

o terminie zakończenia prac.

§ 11

1. W terminie 14 dni od dnia zgłoszenia o zakończeniu prac, Zleceniodawca dokona odbioru

na okoliczność czego strony sporządzą protokół odbioru.

2. W przypadku zgłoszenia  nieprawidłowości w wykonaniu usługi, Wykonawca w terminie

wyznaczonym przez Zleceniodawcę usunie wszelkie zgłoszone nieprawidłowości.

3. Po zgłoszeniu usunięcia w wyznaczonym terminie wszystkich nieprawidłowości, o których

mowa w ust. 2 i nie zgłoszenia przez Zleceniodawcę zastrzeżeń następuje sporządzenie

protokołu końcowego odbioru  robót.

§ 12

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w  § 1 stanowić będzie:

a) przeniesienie przez Zleceniodawcę na Wykonawcę własność wyciętego drzewa

( w przypadku  wycinki drzew w wariancie  I i II)

b) kwota brutto .............. zł. ( w przypadku  wycinki drzew w wariancie  III)

2. Nabycie własności drzew nastąpi  każdorazowo z chwilą ich wycięcia.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 pkt b) rozliczone będzie na

podstawie faktury Vat wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru

końcowego, o którym mowa w § 11umowy na:

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu

26-600 Radom, ul. Graniczna 24

NIP: 948-22-42-113 REGON:  672007987

Wynagrodzenie zapłacone zostanie w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy

podany na fakturze, przy czym za datę zapłaty uważany będzie dzień złożenia przelewu

przez Zleceniodawcę.

Faktura zostanie zapłacone z konta Zamawiającego w ciągu 30 dni licząc od daty jej

otrzymania.

§ 13

Strony ustalają odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy w formie kar umownych w następujących wypadkach 
i wysokościach:

1.   Wykonawca płaci Zleceniodawcy kary umowne:

a) za opóźnienie w wykonaniu usługi w stosunku do terminu określonego w § 2              –  w wysokości 50 zł. za każdy dzień opóźnienia ,

b) za opóźnienie w usunięciu zgłoszonych nieprawidłowości w stosunku do terminu

określonego w § 11 ust. 2 – w wysokości 30 zł. za każdy dzień opóźnienia.

2.   Zleceniodawca zapłaci Wykonawcy za zwłokę w zapłacie faktury, odsetki w wysokości ustawowej dla płatności  nieterminowych za każdy dzień zwłoki (w przypadku  wycinki drzew w wariancie  III)

§ 14

1.   Wszelkie spory mogące powstać w związku z niniejszą umową będą rozstrzygane przez

Sąd właściwy dla siedziby Zleceniodawcy.

2.   W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy

Kodeks cywilny.

§ 15

Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy oraz wprowadzanie nowych postanowień wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 16

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

§ 17

Załączniki stanowiące integralną część umowy:

- Oferta Wykonawcy z dnia ………………….

ZLECENIODAWCA:							WYKONAWCA: